Расторжение контракта в одностороннем порядке      в период с 01.01.2022 по 01.07.2022

Основания для одностороннего отказа

- поставщик не передает товар;

- поставка товара ненадлежащего качества с неустранимыми недостатками;

- товар поставлен без необходимых документов;

- неоднократное нарушение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ;

- подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом;

- поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) информации о товаре таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- неукомплектованный товар в установленный заказчиком разумный срок не был доукомплектован.

15 дней

10 дней

Поставщик (подрядчик, исполнитель) надлежащим образом уведомлен

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

Этапы и сроки расторжения контракта в соответствии со ст.95 Закона  № 44-ФЗ:

В день расторжения контракта *

В тот же день

Направление обращения

о  включении  информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП в контрольный

орган **

Контракт

расторгнут

Решение размещается в ЕИС и направляется  (передается) поставщику

(подрядчику, исполнителю)

Невозможно определить точную дату надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)

по почте заказным письмом по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте

Передача решения поставщику (подрядчику, исполнителю) лично под расписку

Способы надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)

ИЛИ

Дата надлежащего уведомления контрагента о расторжении контракта согласно части 12.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ):

- дата, указанная в расписке о получении решения;

- дата получения подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма;

- дата получения информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по указанному в контракте адресу либо информации о возврате письма по истечении срока хранения;

- 16-й день, считая  с даты размещения решения в ЕИС, если ранее не были получены подтверждение о вручении заказного письма или информации об отсутствии поставщика по указанному адресу

Перечень документов для включения в РНП:

- обращение о включении в РНП сведений об участнике закупки;

- решение об одностороннем отказе заказчика от  исполнения контракта;

- документы, подтверждающие факт нарушения условий

- Срок направления обращения о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП в контрольный орган установлен в соответствии с частью 16 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ).

** С 01.04.2022 при проведении электронной процедуры обращение о включении информации о поставщике (исполнителе, подрядчике) в РНП формируется и направляется в контрольный орган с использованием ЕИС