**Расторжение контракта в одностороннем порядке в период с 01.01.2022 по 01.07.2022**

**Основания для одностороннего отказа**

* поставщик не передает товар;
* поставка товара ненадлежащего качества с неустранимыми недостатками;
* товар поставлен без необходимых документов;
* неоднократное нарушение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ;
* подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
* если очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом;
* поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) информации о товаре таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
* отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;
* неукомплектованный товар в установленный заказчиком разумный срок не был доукомплектован.

**Этапы и сроки расторжения контракта в соответствии со ст.95 Закона № 44-ФЗ:**

**15 дней**

**10 дней**

**Поставщик (подрядчик, исполнитель) надлежащим образом уведомлен**

**Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта**

**В день расторжения контракта \***

В тот же день

**Направление обращения**

**о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП в контрольный**

 **орган \*\***

**Контракт**

**расторгнут**

**Решение размещается в ЕИС и направляется (передается) поставщику**

**(подрядчику, исполнителю)**

**Невозможно определить точную дату надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)**

по почте заказным письмом по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте

Передача решения поставщику (подрядчику, исполнителю) лично под расписку

**Способы надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)**

**ИЛИ**

**Дата надлежащего уведомления контрагента о расторжении контракта согласно части 12.2 статьи 95 Закона № 44-ФЗ** *(в ред. ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ)***:**

* дата, указанная в расписке о получении решения;
* дата получения подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма;
* дата получения информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по указанному в контракте адресу либо информации о возврате письма по истечении срока хранения;
* 16-й день, считая с даты размещения решения в ЕИС, если ранее не были получены подтверждение о вручении заказного письма или информации об отсутствии поставщика по указанному адресу

**Перечень документов для включения в РНП:**

* обращение о включении в РНП сведений об участнике закупки;
* решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта;
* документы, подтверждающие факт нарушения условий
* **Срок направления обращения о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП в контрольный орган установлен в соответствии с частью 16 статьи 95 Закона № 44-ФЗ (***в ред. ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ).*

**\*\* С 01.04.2022 при проведении электронной процедуры обращение о включении информации о поставщике (исполнителе, подрядчике) в РНП формируется и направляется в контрольный орган с использованием ЕИС**