# ПРИЛОЖЕНИЕ 9

# к Концессионному соглашению

# о создании (строительстве), реконструкции и эксплуатации

# футбольно-тренировочной базы

# «Академия футбола им. Ю. Коноплева»

от___________ №___________

Порядок предоставления земельных участков

- Общие положения

  - Предоставление земельных участков осуществляется в порядке и на условиях, установленных Соглашением и договорами аренды земельных участков (либо ином законном основании).

  - Для целей создания (строительства) и реконструкции Объекта Соглашения Стороны заключают договор аренды земельного участка на инвестиционный срок.

  - Для целей эксплуатации Объекта Соглашения после ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, Стороны заключают договор аренды земельного участка на период до окончания действия Соглашения.

  - Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру в аренду земельные участки (в соответствии с приложением 8 к Соглашению), для целей строительства, реконструкции и эксплуатации объекта Соглашения, а также иных целей, определяемых в соответствии с Соглашением.

  - Каждый земельный участок надлежащим образом сформирован в необходимых границах и прошел процедуру государственного кадастрового учета, позволяет исполнить обязательства Концессионера по Соглашению в полном объеме и без нарушения действующего законодательства (за исключением участков, указанных в пунктах 7, 8 Перечня земельных участков, определенного в Приложении № 8 к настоящему Соглашению). Все действия, осуществляемые в целях формирования земельных участков, указанных в пунктах 7, 8 Перечня земельных участков, определенного в Приложении № 8 к настоящему Соглашению, обеспечиваются Концессионером за счет собственных средств.

- Порядок предоставления земельных участков

  - Концедент осуществляет предоставление Концессионеру земельных участков, на основании договоров аренды (либо ином законном основании) в срок не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения (за исключением участков, указанных в пунктах 7, 8 Перечня земельных участков, определенного в Приложении № 8 к настоящему Соглашению)

  - Концессионер после заключения концессионного соглашения передает в собственность Концедента земельные участки, указанные в пунктах 7, 8 Перечня земельных участков, определенного в Приложении № 8 к настоящему Соглашению в качестве концессионной платы:

Участок 1 – Земельный участок с кадастровыми номером 63:32:2501002:34, площадью 3000 кв.м.;

Участок 2 – Земельный участок с кадастровым номером 63:32:2501002:832, площадью 2748 кв.м.

С целью передачи указанных земельных участков между Сторонами Соглашения подписывается акт приема-передачи участков. Акт приема-передачи является основанием для регистрации права собственности Концедента на данные земельные участки.

Срок выполнения обязательств Концессионера по передаче в собственность Концедента дополнительных земельных участков составляет  не более трёх месяцев с момента заключения Соглашения.

  - Концедент осуществляет предоставление Концессионеру земельных участков, указанных в п. 2.2. настоящего Приложения, на основании договора аренды (либо ином законном основании) в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты оформления права собственности Самарской области на указанные земельные участки.

  - Концессионер обязуется подготовить за свой счет межевой план и иные документы, необходимые для объединения земельных участков, указанных в Приложение № 8 к Соглашению. Стороны определяют вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с целями настоящего Соглашения.

  - Концедент обеспечивает предоставление документов в Росреестр для постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности Концедента на образованный земельный участок путем объединения существующих земельных участков. Концедент вправе предоставить доверенность на представление интересов в регистрирующих органах Концессионеру (представителю Концессионера).

  - Концедент осуществляет предоставление Концессионеру земельного участка, образованного после объединения, на основании договора аренды (либо ином законном основании) либо путем подписания дополнительного соглашения к договору аренды в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты регистрации права собственности Самарской области в отношении объединенного земельного участка.

  - Концессионер обязуется оказывать Концеденту все необходимое содействие и предпринимает все действия, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть предприняты исключительно Концессионером для получения вышеуказанных прав на земельные участки. Концедент освобождается от какой-либо ответственности за несвоевременное предоставление земельных участков в случае, если земельные участки не были предоставлены вследствие того, что Концессионер не совершил действий и (или) не представил в уполномоченный орган власти документы, предусмотренные действующим законодательством для целей предоставления земельных участков, за исключением случаев если несовершение указанных действий или непредставление необходимых документов Концессионером было вызвано неправомерными и (или) необоснованными действиями, и (или) нарушениями Соглашения и (или) действующего законодательства, допущенными Концедентом и (или) лицами, относящимися к Концеденту.

  - Концессионер осуществляет мероприятия, направленные на внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области с целью максимально возможного изменения (приведения в соответствие) функциональных территориальных зон с целью исполнения условий Соглашения.

  - В случае невозможности осуществления объединения всех земельных участков, Концессионер вправе подготовить несколько межевых планов с целью формирования земельных участков.

- Условия заключения договора аренды и прекращения его действия

  - Концессионер не вправе использовать земельные участки в иных целях, не предусмотренных Соглашением, если иное не согласовано с Концедентом или не предусмотрено Соглашением.

  - Размер арендной платы за пользование земельным участком подлежит определению в соответствии с действующим законодательством.

Годовой размер арендной платы за земельные участки на стадии создания объекта концессионного соглашения рассчитывается по формуле:

Агод = 0,075% * Скад,

где Агод – годовой размер арендной платы за земельный участок на весь срок действия договора аренды;

Скад – кадастровая стоимость земельного участка.

Годовой размер арендной платы за земельные участки после завершения строительства Объектов рассчитывается по формуле:

Ап=Зн,

где Ап – размер арендной платы за земельный участок в год;

Зн – размер земельного налога, рассчитанного в отношении земельного участка.

  - Договор аренды земельного участка и любые изменения к нему подлежат государственной регистрации, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Государственная регистрация договора аренды земельных участков и любые изменения к нему осуществляются Концедентом и за его счет.

  - Стороны обязуются обеспечить представление друг другу всех документов, необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства для государственной регистрации договора аренды земельного участка, на дату подписания соответствующего договора аренды земельного участка.

  - Договор аренды земельного участка, включая акт приема-передачи земельного участка, должен быть подписан Сторонами в сроки, установленные Соглашением, в соответствии с требованиями законодательства.

  - Концедент обязан подать документы на государственную регистрацию договора аренды земельного участка не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора аренды и получения от Концедента всех необходимых документов.

  - Концедент обязан представить Концессионеру зарегистрированный экземпляр договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации.

  - Концессионер не вправе передавать права по договору аренды земельного участка иным лицам, если иное не предусмотрено договором аренды земельных участков.

  - После завершения создания (строительства) Объекта Соглашения и осуществления государственной регистрации права собственности Концедента на объект соглашения и передачи прав владения и пользования данным Объектом Концессионеру, Стороны заключают договор аренды земельного участка в целях эксплуатации объектов концессионного соглашения.

  - Прекращение действия Соглашения является основанием для прекращения действия договора аренды земельного участка. Государственная регистрация прекращения действия договора аренды осуществляется Концессионером.