ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Концессионному соглашению

о создании (строительстве), реконструкции и эксплуатации

футбольно-тренировочной базы

«Академия футбола им. Ю. Коноплева»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Порядок разрешения споров

1. Общие положения

Наличие Спора не освобождает Стороны от своевременного и полного исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения строительства или эксплуатации со стороны Концессионера, если иное прямо не предусмотрено Соглашением.

1. Согласительные процедуры
	1. Согласительные процедуры заключаются в проведении совещаний с участием Сторон с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений.
	2. Участниками совещаний в любом случае должны быть руководители Сторон, специалисты Сторон, имеющие отношение к предмету спора.
	3. Стороны обязаны приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать спор в порядке согласительных процедур.
2. Порядок проведения согласительных процедур
	1. Сторона, полагающая, что возник спор (далее – Требующая Сторона), обязана направить другой Стороне (далее – Отвечающая Сторона) уведомление о необходимости начала согласительных процедур, включающее в себя:

описание предмета Спора;

требования Требующей Стороны по предмету Спора;

обоснование требований Требующей Стороны;

информацию о дате и месте проведения совещания для рассмотрения требований Требующей Стороны, которая не может быть ранее 10 (десяти) и позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Отвечающей Стороной уведомления;

повестку совещания и перечень участников совещания со стороны Требующей Стороны.

* 1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления согласно пункту 3.1 настоящего положения Отвечающая Сторона обязана направить Требующей Стороне ответ на уведомление, содержащий согласие принять участие в совещании в соответствии с предложенной повесткой либо предложениями по ее дополнению, перечень участников совещания со стороны Отвечающей Стороны, а также обоснование своей позиции по предмету Спора.
	2. Результаты совещания и достигнутые в отношении предмета спора соглашения закрепляются протоколом, подписанным Сторонами.
	3. Достигнутые в отношении предмета Спора соглашения являются обязательными для Сторон.
	4. Если Отвечающая Сторона не представила ответ на уведомление согласно пункту 3.2 настоящего приложения либо участники совещания со стороны Отвечающей Стороны не явились на совещание, либо при проведении совещания соглашения в отношении предмета Спора не достигнуты, согласительные процедуры считаются исчерпанными при отсутствии соглашения Сторон об ином, и любая Сторона вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
1. Разрешение Споров в судебном порядке
	1. В случае если согласительные процедуры не привели к разрешению Спора, любая Сторона может передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
	2. В случае если в соответствии с законодательством устанавливается исключительная подсудность какого-либо Спора иному суду, чем Арбитражный суд Самарской области, то такой Спор подлежит передаче в суд в соответствии с исключительной подсудностью. При этом, если спор состоит из нескольких разногласий, то Сторона, намеренная передать спор в суд, обязана обеспечить передачу в суд в порядке исключительной подсудности только такие разногласия, которые в соответствии с законодательством должны рассматриваться в суде, имеющие исключительную подсудность.
	3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе арбитражного разбирательства, а также решений Арбитражного суда Самарской области и любых других процессуальных действий, если только раскрытие такой информации не требуется Сторонам для участия в арбитражных разбирательствах или в иных случаях, когда Стороны обязаны раскрыть такую информацию в соответствии с законодательством.