ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Концессионному соглашению

о создании (строительстве), реконструкции и эксплуатации

футбольно-тренировочной базы

«Академия футбола им. Ю. Коноплева»

от___________ №___________

# Состав, описание, технико-экономические

# показатели объекта Соглашения

1. Состав, описание и технико-экономические показатели имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, подлежащие реконструкции:

1.1.  Жилой корпус СДЮШОР «Лада». Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23Б. Кадастровый номер 63:32:2501002:501. Общая площадь объекта недвижимости – 4 107,1 кв.м. Количество этажей – 4. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:501-63/009/2017-2 от 12.01.2017

Перечень мероприятий в рамках реконструкции:

- Проведение технического обследования здания и инженерных систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции и слаботочных сетей.

- На основании результатов обследования здания выполнить необходимые работы: гидроизоляция и утепление фундаментов с устройством отмостки; локальный ремонт фасада; ремонт кровли.

- По результатам обследования инженерных систем выявить их работоспособность и при необходимости произвести работы по полной или частичной замене и перевооружению инженерных систем с целью улучшения эксплуатационных характеристик и микроклимата. Осуществить работы по восстановлению ливневой канализации. Осуществить монтаж системы АПС СОУЭ. Осуществить замену системы кондиционирования и вентиляции. Выполнить замену системы отопления (в подвале, в помещения первого этажа, в коридорах здания). Осуществить замену сантехнического оборудования.

- Выполнить внутреннюю отделку (косметический ремонт) всех помещений здания с использованием материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и имеющих соответствующие сертификаты.

1.2. Учебный корпус СДЮШОР «Лада». Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23Б. Кадастровый номер 63:32:2501002:502. Общая площадь объекта недвижимости – 4 075,1 кв.м. Количество этажей – 2. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:502-63/009/2017-2 от 12.01.2017

Перечень мероприятий в рамках реконструкции:

-  Проведение технического обследования здания и инженерных систем отопления, водопровода, канализации, вентиляции и слаботочных сетей.

- На основании результатов обследования здания выполнить необходимые работы: замена огнезащитного покрытия металлоконструкций; замена покрытия на футбольном поле манежа, частичная перепланировка здания с целью приведения в соответствии с СанПиНом, ремонт кровли.

- По результатам обследования инженерных систем выявить их работоспособность и при необходимости произвести работы по полной или частичной замене и перевооружению инженерных систем с целью улучшения эксплуатационных характеристик и микроклимата. Осуществить монтаж системы АПС СОУЭ. Выполнить устройство системы кондиционирования помещений. Осуществить ремонт систем вентиляции, канализации, водоснабжения, освещения, отопления.

- устранить замечания контролирующих органов (в частности предписание МЧС № 730/1/1 от 23.07.2019 года об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновению пожара).

- Выполнить внутреннюю отделку всех помещений здания с использованием материалов, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и имеющих соответствующие сертификаты;

- Выполнить полный клининг в здании после проведенных строительно-монтажных, ремонтных работ с целью создания комфортных условий для занятий спортом.

1.3. Футбольное поле с искусственным покрытием. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23А. Кадастровый номер 63:32:2501002:453. Общая площадь объекта недвижимости – 7 920,0 кв.м. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:453-63/009/2017-1 от 12.01.2017

В рамках Соглашения Концессионером осуществляется реконструкция футбольного поля, путем создания крытого футбольного манежа с помещениями технического и бытового назначения.

Футбольный манеж представляет собой воздухоопорную конструкцию с пристроенными помещениями административно-бытового назначения. Футбольный манеж оборудуется искусственным газоном.

В процессе реконструкции предусмотрено осуществление демонтажа существующих трибун, демонтаж системы отопления (обогрева) футбольного поля, демонтаж системы освещения.

Реконструированный объект подключается к сетям инженерно-технического обеспечения. Предусмотрены работы по монтажу нового искусственного покрытия футбольного поля манежа.

1.4. Футбольное поле в составе: Футбольное поле Литера С1 Материал и конструкция- газон на дренирующих грунтах: газон, грунт растительный, щебень известковый, трубы дренажные D=50мм, щебень известковый Площадь S=4840,0 кв.м. Длина L=88м. Ширина В=55м. Комплектная трансформаторная подстанция Оборудование. Тип 2КТПГ 630/10/0,4кВ Количество - 2 шт. Ограждение металлическое Литера I Материал - металл. сетка на металлических стойках. Длина L=193,9 м. Ограждение ж/б Литера II Материал - глухие ж/б панели Длина L=254,8 м. Замощение (асфальтобетон) Литера III Материал и конструкция - асфальтобетон. Площадь S=4112,0 кв.м. Ворота металлические Литера В Материал и конструкция - металл Длина L=6,6 м. Ширина=2,0 м. Площадь S=13,2 кв.м. Ворота металлические Литера В1 Материал и конструкция - металл L=3,1 м. Ширина=2,0м.Площадь S=6,2 кв.м. Поглощающий колодец (бетонный) Литера ПК Материал-бетон Длина L=7,0м.Площадь S=49кв.м.) Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, п. Приморский, ул. Советская, д 23 Б. Кадастровый номер 63:32:2501002:738. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:738-63/009/2017-2 от 12.01.2017

В рамках Соглашения Концессионером осуществляется реконструкция футбольного поля, которая предусматривает:

- демонтаж и перенос ограждающих конструкций (забор) при необходимости;

- проведение работ по выравниванию профиля поля;

- устройство системы автополива и дренажа;

- укладка нового натурального покрытия на футбольное поле в соответствии с нормативными требованиями;

- демонтаж и перенос комплектной трансформаторной подстанции либо обустройство трансформаторной подстанции, встроенной в иной объект Соглашения.

2. Состав, описание и технико-экономические показатели имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, подлежащие созданию (строительству):

2.1. Здание: Физкультурно-оздоровительный корпус для размещения физкультурно-оздоровительных, административных и технических помещений (в том числе медицинский центр с необходимыми помещениями карантинного изолятора, бассейн и физкультурно-оздоровительные помещения, бытовые помещения (прачечная, помещения охраны, помещения персонала), административный блок помещений.

Площадь здания не менее 3 500 кв.м. Количество этажей – не менее 3. Перечень помещений:

- медицинский центр и с помещением медицинского изолятора;

- оздоровительный комплекс, включающий в себя помещений бассейна, душевые, банный комплекс (сауна), массажные кабинеты, кабинеты тренажерного зала, санитарно-гигиенические помещения;

- бытовые помещения: прачечная, помещения обсуживающего персонала, раздевалки, комнаты отдыха;

- административные помещения: комнаты руководителей и административного персонала: бухгалтерия, юридический отдел, кабинет главного инженера, кабинеты тренеров;

- иные помещения, в соответствии с нормативными требованиями для организации и проведения соревнований;

- инженерно-технические помещения.

Концессионер на стадии проектирования объекта вправе предусмотреть размещение в данном объекте встроенной котельной и трансформаторной подстанции. Технические решения определяются на стадии проектирования объекта.

2.2. Сооружение: футбольно-тренировочное поле с искусственным покрытием.

Площадь объекта (футбольного поля) не более 3 100 кв.м.

Концессионер создает данный Объект Соглашения с учетом предъявляемых нормативных требований к объекту данного назначения. Объект, комплектуется необходимыми дополнительными элементами (футбольные ворота, ограждение футбольного поля, защитные экраны). Концессионер осуществляет мероприятия по устройству основания футбольного поля, устройство систем автополива и дренажа, устройство системы освещения поля, укладка нового искусственного покрытия.

2.3. Сооружение: футбольно-тренировочное поле с искусственным покрытием.

Площадь объект (футбольного поля) не более 8 000 кв.м.

Концессионер создает данный Объект Соглашения с учетом предъявляемых нормативных требований к объекту данного назначения. Объект, комплектуется необходимыми дополнительными элементами (футбольные ворота, ограждение футбольного поля, защитные экраны, инженерные системы: водоснабжение, электроснабжение). Концессионер осуществляет мероприятия по устройству основания футбольного поля, устройство систем автополива и дренажа, устройство системы отопление поля, устройство системы освещения поля, укладка нового искусственного покрытия.

2.4. Сооружение: газовая котельная и сеть газоснабжения.

Строительство объекта предназначено для обеспечения теплоснабжением и горячим водоснабжением существующих и планируемых к строительству объектов, и сооружений, в том числе отопление футбольных полей.

Проектирование инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения осуществляется в рамках проектирования иных, указанных в настоящем приложении Объектов.

Строительство сооружений осуществляется в соответствии с предъявляемыми нормативными требованиями. Место размещения котельной определяется проектной организацией с учетом действующих санитарных, противопожарных и иных технических требований. Схема прокладки сети определяется проектной организацией с учетом действующих санитарных, противопожарных и иных технических требований.

Параметры (длина сети газоснабжения, площадь застройки газовой котельной) определяется на стадии проектирования.

Концессионер при проектировании вправе предусмотреть размещение котельной в качестве отдельно стоящего сооружения либо внутри иных объектов Соглашения при соблюдении санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных строительных требований. Параметры котельной (при различном варианте исполнения: отдельно стоящее здание либо внутри иных объектов Соглашения) должны обеспечить теплоснабжение и горячее водоснабжение всех объектов Соглашения.

Концессионер за свой счет осуществляет получение необходимых технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям газоснабжения, выполняет мероприятия, определенные в технических условиях, осуществляет плату за подключение (техническое присоединение) к сетям газоснабжения.

3. Состав, описание и технико-экономические показатели имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, подлежащие эксплуатации (без осуществления мероприятий по реконструкции и строительству):

3.1. Здание – охранное помещение. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23. Кадастровый номер 63:32:2501002:544. Общая площадь объекта недвижимости – 14,8 кв.м. Количество этажей – 1. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:544-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4. Состав, описание и технико-экономические показатели имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, подлежащие эксплуатации с последующим демонтажем (сносом):

После завершения строительства объекта Соглашения, указанного в п. 2.1. настоящего Приложения (Здание: Физкультурно-оздоровительный корпус), ввода его в эксплуатацию, Концессионер в порядке, установленном разделом 12 Соглашения, осуществляет мероприятия по подготовки территории, а именно демонтаж (снос) и снятие с регистрационного учета следующих объектов Соглашения:

4.1. Пункт водоподготовки. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23А. Кадастровый номер 63:32:2501002:500. Общая площадь объекта недвижимости – 12,0 кв.м. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:500-63/009/2017-2 от 12.01.2017

4.2. Гараж. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-А. Кадастровый номер 63:32:2501002:734. Общая площадь объекта недвижимости – 213,3 кв.м. Количество этажей – 2. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:734-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.3. Прачечная. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-А. Кадастровый номер 63:32:2501002:735. Общая площадь объекта недвижимости – 150,7 кв.м. Количество этажей – 2. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:735-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.4. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23 А. Кадастровый номер 63:32:2501002:498. Общая площадь объекта недвижимости – 43,0 кв.м. Количество этажей – 1. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:498-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.5. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23 А. Кадастровый номер 63:32:2501002:499. Общая площадь объекта недвижимости – 56,1 кв.м. Количество этажей – 1. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:499-63/009/2017-1 от 12.01.2017.

4.6. Сооружение. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-А. Кадастровый номер 63:32:2501002:517. Общая площадь застройки– 44,5 кв.м. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:517-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.7. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-В. Кадастровый номер 63:32:2501002:507. Общая площадь объекта недвижимости – 459,0 кв.м. Количество этажей – 3. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:507-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.8. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-В. Кадастровый номер 63:32:2501002:503. Общая площадь объекта недвижимости – 164,0 кв.м. Количество этажей – 1. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:503-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.9. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-В. Кадастровый номер 63:32:2501002:505. Общая площадь объекта недвижимости – 143,6 кв.м. Количество этажей – 2. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:505-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.10. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-В. Кадастровый номер 63:32:2501002:506. Общая площадь объекта недвижимости – 57,8 кв.м. Количество этажей – 1. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:506-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

4.11. Нежилые здания. Адрес объекта недвижимости: Самарская область, Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, д. 23-В. Кадастровый номер 63:32:2501002:504. Общая площадь объекта недвижимости – 27,5 кв.м. Количество этажей – 1. Запись о регистрации права в ЕГРН 63:32:2501002:504-63/009/2017-2 от 12.01.2017.

Объекты, указанные в п. 4.1 – 4.11 настоящего Приложения к Соглашению, передаются Концессионеру для эксплуатации с момента подписания Соглашения до момента оформления Концедентом разрешения на демонтаж (снос) указанных объектов (уведомления о планируемом сносе).

5. Состав движимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения:

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | ECG-1350 электрокардиограф c принадлежностями | 00000063 |
| 2. | Miele PW 5065 (стиральная и сушильная машинка) | 00000304 |
| 3. | Miele PW 5065 (стиральная и сушильная машинка) | 00000303 |
| 4. | Miele PТ 7135 С (сушильная машинка) | 00000305 |
| 5. | Notebook ASUS M509DS-BQ1123 15.6 IPS AMD Ryzen 370 | Э0000055 |
| 6. | Автомобиль LADA GRANTA VIN XTA219040789747 | Э0000057 |
| 7. | Автомобиль LADA VESTA VIN XTAGFL110KY339151 | 00000397 |
| 8. | Автомобиль бортовой HYUNDAI H-100 (AU) Porter 27950 ЕXUH27950E80000412 | 00000025 |
| 9. | Автобус Hyundai Aero Express VIN KMJRL18CP5C003423 | 00000424 |
| 10. | Автобус Неман 420234-511 VIN Y3K420234K0000679 | 00000398 |
| 11. | Автобус ПАЗ-320405-04 VIN X1M32045SL0000077 | 00000461 |
| 12. | Автоматический наружный дефибриллятор Heart Start | 00000412 |
| 13. | Аппарат вакуумной упаковки Н Super Jumbo 420 I | 00000224 |
| 14. | Аппарат для массажа XИВАМАТ-200 | 00000102 |
| 15. | Аппарат для приготовления чая и кофе электрический | 00000225 |
| 16. | Асфальтобетонное покрытие территории академии | 00000294 |
| 17. | АТС-мини KX-TDA100RU | 00000289 |
| 18. | Аэратор газонный Verti Drain 7215 | 00000109 |
| 19. | Ванна котломоечная К1 1200*700*850 | 00000226 |
| 20. | Ванна моечная МВ3 1800*700*850 | 00000279 |
| 21. | Ванна моечная, 2 секции М2 12/6-Р, сифон, смеситель | 00000308 |
| 22. | Ванна моечная, 2 секции М2 12/6-Р, сифон, смеситель | 00000309 |
| 23. | Ванна моечная, 2 секции М2 12/6-Р, сифон, смеситель | 00000310 |
| 24. | Ванна моечная, 2 секции М2 12/6-Р, сифон, смеситель | 00000311 |
| 25. | Варочный котел Метос Провено Комби 60Е | 00000227 |
| 26. | Водяная пушка Rain Gun с регулируемым углом поворотом | 00000376 |
| 27. | Ворота переносные 6х2м с сетками (пара) | 00000130 |
| 28. | Ворота переносные 6х2м с сетками (пара) | 00000131 |
| 29. | Ворота переносные 6х2м с сетками (пара) | 00000132 |
| 30. | Ворота переносные 6х2м с сетками (пара) | 00000133 |
| 31. | Ворота переносные 7,32х2,44 с сетками и колесами | 00000134 |
| 32. | Ворота переносные 7,32х2,44 с сетками и колесами | 00000136 |
| 33. | Ворота переносные 7,32х2,44 с сетками и колесами | 00000136 |
| 34. | Ворота тренировочные 3х1 м, арт P8/2R (пара) | 00000355 |
| 35. | Ворота тренировочные 3х1 м, арт P8/2R (пара) | 00000356 |
| 36. | Ворота тренировочные 3х1 м, арт P8/2R (пара) | 00000357 |
| 37. | Ворота тренировочные 3х1 м, ат P8/2R (пара) | 00000360 |
| 38. | Ворота тренировочные 3х1 м, арт P8/2R (пара) | 00000359 |
| 39. | Ворота тренировочные 3х1 м, арт P8/2R (пара) | 00000358 |
| 40. | Гимнастический городок и баскетбольная площадка | 00000288 |
| 41. | Гриль-доска электрическая E-GP-2/0.5R/900F | 00000229 |
| 42. | Дверь (бронированная для склада муки) РДО-900.2040/02-80-С-Л-б/пор. | 00000230 |
| 43. | Двухъярусная кровать с двумя односпальными матраса | 00000313 |
| 44. | Дефибриллятор бифазный HeartStart FRx+сумка для хранения | 00000343 |
| 45. | Дефибриллятор ДКИ-Н-08 | 00000037 |
| 46. | Диспенсер для хлебобулочных изделий ZR-D 800*550*586 | 00000231 |
| 47. | Душ-ополаскиватель с краном XWL1-110 | 00000232 |
| 48. | Зонт вытяжной пристенный ВП 1200*1000*350с | 00000233 |
| 49. | Зонт вытяжной центральный ВЦ 2000*1800*350 | 00000237 |
| 50. | Зонт вытяжной центральный ВЦ 2000*1800*350 | 00000234 |
| 51. | Камера теплоизоляционная холодильная КХН-12,67 1700х3500х276 | 00000235 |
| 52. | Камера теплоизоляционная холодильная КХН-16,59 2000х3800х276 | 00000236 |
| 53. | Канализационный насос с режущим механизмом SEG 40.26.2.50B | 00000140 |
| 54. | Канализационный насос с режущим механизмом SEG 40.26.2.50B | 00000141 |
| 55. | Канализационный насос SEV.80.80.60.2.51D Grundfos Германия (3*380-415В,6кВт) | Э0000056 |
| 56. | Каркас ступеней гидромассажных ванн | 00000367 |
| 57. | Каркас фасада гидромассажных ванн | 00000368 |
| 58. | Картофелечистка | 00000012 |
| 59. | Комбайн кухонный Kitchen Aid (5 КРМ 5Е) | 00000239 |
| 60. | Комплект ELECTROLUX EACD-48H/UP3/N3 сплит-системы | Э0000048 |
| 61. | Комплект щеток Rink 1010 | 00004002 |
| 62. | Контрольное устройство запрограммированное (бандаж+сумка) | 00000062 |
| 63. | Контурная система мелкодисперсного распыления жидкости | 00000413 |
| 64. | Котел водогрейный Weisberg Steel 621 | Э0000049 |
| 65. | Котел отопительный STEEL 621 | Э0000005 |
| 66. | Котел электрический Е-В-85/900 | 00000240 |
| 67. | Котельная с двумя котлами Riello RTQ 900 | 00000293 |
| 68. | Куттер (измельчитель продуктов) Robot Coupe R4 | 00000241 |
| 69. | Кушетка массажная М 801 (в/кожа светло-серая № 627) | 00000015 |
| 70. | Льдогенератор B 31 WS пр-ть 28 кг/сутки кубики 18 | 00000344 |
| 71. | Мармит-стол с обогревом BVX4 1470*700*900 | 00000242 |
| 72. | Массажер физиотерапевтический многоцелевой VIBRAMATIC G5 | 00000098 |
| 73. | Массажер физиотерапевтический многоцелевой VIBRAMATIC G5 | 00000099 |
| 74. | Машина посудомоечная ЧувашТоргТехника МПК-700К | 00000408 |
| 75. | Машина сушильная ASKO TDC 33 | 00000005 |
| 76. | Микроавтобус Ford Tranzit VIN XUS22270180002095 | 00000023 |
| 77. | Микроавтобус Ford Tranzit VIN XUS22270180002708 | 00000022 |
| 78. | Миксер ROBOT-COUPE серии СМР300 Combi | 00000388 |
| 79. | Мискораздатчик VM 442*428*900 | 00000245 |
| 80. | Мискораздатчик VM 442*428*900 | 00000244 |
| 81. | Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M426fdn (F6W17A) | Э0000061 |
| 82. | Многофункциональный тренажер Бубновского (60кг.) | 00000373 |
| 83. | Многофункциональный тренажер Бубновского (80кг.) | 00000374 |
| 84. | Набор обрезиненных дисков весом 345 кг Gym Pack | 00000086 |
| 85. | Насос Grundfos (Германия) UPS 40-60/2F | 00000426 |
| 86. | Насос Grundfos (Германия) UPS 65-180F | Э0000038 |
| 87. | Насос Grundfos (Германия) UPS 65-180F | Э0000039 |
| 88. | Насос Grundfos (Германия) UPS 65-180F | 00000424 |
| 89. | Насос Grundios (Германия) UPS 65-180F со встроенным термодатчиком | 00000298 |
| 90. | Насос TP 40-230/2-A-F-A-BQBE | Э0000029 |
| 91. | Насос TP 40-230/2-A-F-A-BQBE | Э0000037 |
| 92. | Насос погружной ЭЦВ 6-16-140 | 00000387 |
| 93. | Новый вертикальный велоэргометр | 00000088 |
| 94. | Новый горизонтальный велоэргометр с отклон спинкой | 00000089 |
| 95. | Ноутбук HP Pavilion 15-eh0040ur | Э0000060 |
| 96. | Ограждение футбольного поля (натуральное поле) | 00000302 |
| 97. | Охладитель шоковый ВС 1011 | 00000247 |
| 98. | Охлаждающий блок для овощной камеры Technoblock CSM 075 | 00000223 |
| 99. | Парогенератор "Helo" HNS 140 T1 (для бани) | Э0000002 |
| 100. | Парогенератор "Helo" HNS 140 T1 (для бани) | Э0000003 |
| 101. | Пекарский шкаф НР8 | 00000248 |
| 102. | Переносные футбольные ворота 7,32х2,44 м, арт. Р71 | 00000361 |
| 103. | Пластиковые манекены на тележке с колесами, арт. 70 | 00000353 |
| 104. | Пластиковые манекены на тележке с колесами, арт. 70 | 00000354 |
| 105. | Пластиковые манекены на тележке с колесами, арт. 70 | 00000352 |
| 106. | Пластиковые манекены на тележке с колесами, арт. 70 | 00000351 |
| 107. | Пластиковые манекены на тележке с колесами, арт. 70 | 00000350 |
| 108. | Погрузчик фронтальный ТО-28 Y3A3421104269 | 00000420 |
| 109. | Подcтавка для 10 пар гантелей Twin Tier Dumbbell | 00000084 |
| 110. | Подставка (тележка для хранения гастроемкостей) Пд 820*584*850 направляющие д/GN 2*8 | 00000312 |
| 111. | Подставка для 10 грифов Barbell Rack | 00000095 |
| 112. | Пожарная сигнализация | 00000394 |
| 113. | Прилавок раздаточный SXEC 1396*422*660 | 00000282 |
| 114. | Прилавок раздаточный SXEC 1396*422*660 | 00000281 |
| 115. | Прилавок раздаточный охлаждаемый СРН 1470х700х900 | 00000251 |
| 116. | Принтер Xerox VersaLink C500DN | 00000411 |
| 117. | Расстоечный шкаф НР16KN | 00000252 |
| 118. | Регенератор эл. (шкаф для поддержания температуры готовых блюд) RG 10b | 00000253 |
| 119. | Саладетта-раутовый стол тепловой RXT 3-D | 00000254 |
| 120. | Саладетта-раутовый стол холодильный RXC-D 1745x650x | 00000297 |
| 121. | Саладетта-раутовый стол холодильный RXC-S 1095х650х | 00000255 |
| 122. | Самоходная газонокосилка Dennis G860 c травосборником | 00000113 |
| 123. | Система освещения иск футбольного поля | 00000295 |
| 124. | Система скелетно-мышечного тестирования MES-9000 | 00000097 |
| 125. | Система физиотерапевтическая для комбинированной терапии INTELECT ADVAN | 00000100 |
| 126. | Скамейка запасных игроков с инд. на 10 посад.мест | 00000120 |
| 127. | Скамейка запасных игроков с инд. на 10 посад.мест | 00000118 |
| 128. | Скамейка запасных игроков с инд. на 3 посадочных места | 00000119 |
| 129. | Сковорода электрическая Е-ТВР 80/900 | 00000256 |
| 130. | Снегоотбрасыватель ЗР 140 19812049/50 | 00000403 |
| 131. | Специальный стол для раздачи (для столовой) 2000*750*780 | 00000316 |
| 132. | Сплит-система CSB-202 | 00000259 |
| 133. | Сплит-система CSB-202 | 00000260 |
| 134. | Сплит-система CSM-200 | 00000261 |
| 135. | Сплит-система Midea (R22) MSE-09HR new | 00000366 |
| 136. | Сплит-система Midea (R22) MSE-09HR new | 00000367 |
| 137. | Сплит-система Midea (R22) MSE-12HR new | 00000339 |
| 138. | Сплит-система Midea (R22) MSE-12HR new | 00000341 |
| 139. | Сплит-система Midea (R22) MSE-12HR new | 00000340 |
| 140. | Сплит-система Midea (R22) MSE-12HR new | 00000344 |
| 141. | Стеллаж (металлические полки под бутсы) | 00000348 |
| 142. | Стиральная машинка Miele PW 5065 сталь | 00000284 |
| 143. | Стиральная машинка Miele PW 5065 сталь | 00000286 |
| 144. | Стол на раздачу на колесах пластик Венге 40 мм с 2 | 00000307 |
| 145. | Стол нержавеющая сталь MS-13R | 00000263 |
| 146. | Стол раздаточный нейтр. SXN 1400*700*900 | 00000264 |
| 147. | Стол раздаточный нейтр. SXN 600*1000*900, инв.№00000265 | 00000265 |
| 148. | Стол холодильный СОЗ/G 1800*700*850 | 00000266 |
| 149. | Стол холодильный СОЗ/G 1800*700*850 | 00000267 |
| 150. | Сушильная машинка Miele PT 7135C сталь | 00000285 |
| 151. | Сушильная машинка PT 5135C | 00000366 |
| 152. | Тарелкораздатчик VOI 442*428*900 | 00000269 |
| 153. | Тарелкораздатчик VOI 442*428*900 | 00000268 |
| 154. | Тележка TAWALU-2/18 GN 820x690x1650 код цвета боко | 00000219 |
| 155. | Тележка TAWALU-2/18 GN 820x690x1650 код цвета боко | 00000218 |
| 156. | Тележка TAWALU-2/18 GN 820x690x1650 код цвета боко | 00000217 |
| 157. | Тележка раздаточная для корзин VOK 560х590х900 | 00000270 |
| 158. | Теннисбол (площадка для игры в теннисбол) | 00000362 |
| 159. | Тестоделитель SME37 | 00000271 |
| 160. | Тостер конвейерный эл. TN-30 plus | 00000296 |
| 161. | Трактор Antonio Carraro TTR 4400 95557 | 00000108 |
| 162. | Трактор Antonio Carraro TTR 4400 II ZN130403800011738 | Э0000032 |
| 163. | Трактор Husgvarna CTH 222T c травосборником | 00000378 |
| 164. | Транспортная дорожка SXDR 7190*325*20 | 00000272 |
| 165. | Тренажер «cведение бедер сидя» VR3.Hip Abduction | 00000074 |
| 166. | Тренажер «вертикальная тяга (традиционная)»VR3.Lat Pull | 00000081 |
| 167. | Тренажер «проработка икроножных мышц стоя» VR3.Calf | 00000072 |
| 168. | Тренажер «проработка ягодичных мышц (глют)» EAGLE | 00000071 |
| 169. | Тренажер «разведение бедер сидя» VR3.Hip Abduction | 00000073 |
| 170. | Тренажер «разгибание ног сидя» для передней поверхности | 00000066 |
| 171. | Тренажер «сгибание ног лежа» с Total RL EAGLE | 00000070 |
| 172. | Тренажер «сгибание ног сидя» для задней поверхности | 00000067 |
| 173. | Тренажер «стойка для отжим (брусья) и упражнений на пресс» | 00000092 |
| 174. | Тренажер «тяга сидя» для широчайших мышц спины EAGLЕ | 00000090 |
| 175. | Тренажер для дуги всего тела Total Body Arc Trainer-Cordless | 00000087 |
| 176. | Тренажер для жима ногами из положения сидя EAGLE | 00000065 |
| 177. | Тренажер для мышц нижней части спины EAGLE | 00000069 |
| 178. | Тренажер «икроножные мышцы сидя(свободный вес)» Seat | 00000078 |
| 179. | Тренажер «икроножные мышцы стоя под углом 45гр.» | 00000079 |
| 180. | Тренажер «машина Смита (свободный вес)» PLS | 00000077 |
| 181. | Тренажер «олимпийская скамья для жима лежа без наклона» | 00000094 |
| 182. | Тренажер «скамья для выполнения упражнений на нижнюю часть спины» | 00000080 |
| 183. | Тренажер «скамья для жима лежа с установкой обратного наклона» | 00000082 |
| 184. | Тренажер «скамья для упражнений на пресс с установкой наклона» | 00000081 |
| 185. | Тренажер «скамья с устан спинкой и сиденьем» | 00000083 |
| 186. | Тренажер «турник/брусья с противовесом» VR3.Dip/Chin | 00000076 |
| 187. | Тренажер-стойка для приседания и жима Squat Rack w/Adjustable Bar Stops | 00000093 |
| 188. | Трибуна металлическая сборно-разборная 3 ряд. на 488 посадочных мест | 00000017 |
| 189. | Универсальная взбивальная машина RE-22N-M в сборе 60/30 л | 00000273 |
| 190. | Устройство ограждения за футбольными воротами (искусственное поле) | 00000301 |
| 191. | Фаршемешалка Everest К50МР | 00000274 |
| 192. | Футбольный городок | 00000142 |
| 193. | Шкаф пекарский TPE 30 AR | 00000275 |
| 194. | Шкаф холодильный ШХ-1,4 глухая дверь | 00000276 |
| 195. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000196 |
| 196. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000177 |
| 197. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000176 |
| 198. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000175 |
| 199. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000174 |
| 200. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000173 |
| 201. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000172 |
| 202. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000171 |
| 203. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000170 |
| 204. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000169 |
| 205. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000168 |
| 206. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000167 |
| 207. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000166 |
| 208. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000165 |
| 209. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000164 |
| 210. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000163 |
| 211. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000162 |
| 212. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000160 |
| 213. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000159 |
| 214. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000158 |
| 215. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000156 |
| 216. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000154 |
| 217. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000152 |
| 218. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000151 |
| 219. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000150 |
| 220. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000149 |
| 221. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000148 |
| 222. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000147 |
| 223. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000146 |
| 224. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000195 |
| 225. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000187 |
| 226. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000186 |
| 227. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000185 |
| 228. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000184 |
| 229. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000183 |
| 230. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000182 |
| 231. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000181 |
| 232. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000180 |
| 233. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000179 |
| 234. | Шкаф-купе 1400х600х2500, ЛДСП 16 мм, система Хетти | 00000178 |
| 235. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000197 |
| 236. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000200 |
| 237. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000201 |
| 238. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000202 |
| 239. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000203 |
| 240. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000204 |
| 241. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000205 |
| 242. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000206 |
| 243. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000207 |
| 244. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000209 |
| 245. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000212 |
| 246. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000213 |
| 247. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000198 |
| 248. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000199 |
| 249. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000208 |
| 250. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000210 |
| 251. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000211 |
| 252. | Шкаф-купе 1650х600х2500, ЛДСП 16 мм, система | 00000214 |
| 253. | Электрическая плита VE-40 | 00000278 |
| 254. | Электрическая плита VE-40 | 00000277 |
| 255. | Электрокаменка Harvia Club K-15G | 00000322 |
| 256. | Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-104 PC ERG | 00000115 |
| 257. | Электромионейростимулятор микропроцессорный двенадцатиканальный | 00000383 |
| 258. | Прожектор светодиодный «Smartlan» LED-35 / 60, мощностью 35 Вт, степенью защиты IP66 LED-35 / 60 в количестве 10 штук | - |
| 259. | Стационарная видеокамера DS-2CD2642FWD-IZS в количестве 20 штук | - |
| 260. | Купольная видеокамера DS-2CD2742FWD-IZS в количестве 10 штук | - |
| 261. | Специализированный видеосервер объектового видеоконтроля IPDROM Enterprise EI275601 в количестве 1 штука | - |