## Slide 1: Закупки строительных работ
Песегова Татьяна, преподаватель-эксперт
Управления обучения и развития ЭТП ГПБ

## Slide 2: Градостроительная деятельность
ст. 1 ГрК РФ
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде:
территориального планирования,
градостроительного зонирования,
планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования,
строительства ОКС
капитального ремонта ОКС
реконструкции ОКС
сноса ОКС,
эксплуатации зданий, сооружений,
комплексного развития территорий
благоустройства территорий

## Slide 3: Термины
Объект капитального строительства (ОКС) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)
Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений)
Письмо Минфина России от 04.10.2019 г. № 02-05-11/76518 - расходы на создание (строительство) некапитальных строений, сооружений, в том числе малых архитектурных форм, включая ограждения (заборы), клумбы, скамейки и т.п. отражаются по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг".
ст. 1 ГрК РФ

## Slide 4: Термины
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)
Реконструкция ОКС (за исключением линейных объектов) - изменение параметров ОКС, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение ОКС, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций ОКС, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов
Капитальный ремонт ОКС (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций ОКС или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения ОКС или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов
п. 13, 14, 14.2 ст. 1 ГрК РФ

## Slide 5: Капитальный ремонт
Постановление Правительства РФ от 16.05.2022 г. № 881 с 01.09.2022 действует до 01.09.2028
Перечень работ по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций ОКС, выполнение которых может осуществляться при осуществлении капитального ремонта зданий, сооружений (укрепление фундаментов, инъектирование трещин, переустройство проемов, перекладка ветхих участков кирпичной кладки, усиление ригелей, балок, устройство дополнительных несущих конструкций и пр.)
Проведения данных работ осуществляется при наличии технического заключения о техническом состоянии несущих строительных конструкций объекта капитального строительства
Правила проведения обследования несущих конструкций утверждаются Минстроем России

## Slide 6: Эксплуатация зданий, сооружений – текущий ремонт
В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений.
Техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких зданий, сооружений. Под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации и в соответствии с исполнительной документацией.
В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может осуществляться замена и (или) восстановление отдельных элементов строительных конструкций таких зданий, сооружений (за исключением элементов несущих строительных конструкций), элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения таких зданий, сооружений
ч. 6, 8, 8.1 ст. 55.24 ГрК РФ

## Slide 7: Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2120
Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений
Установить, что при проведении текущего ремонта зданий, сооружений может осуществляться:
2. Отдельные элементы системы электроснабжения без изменения схемных решений
6. Работоспособные элементы сетей связи, если такие сети не принадлежат организациям связи
9. Входные группы, если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
16. Оконные и дверные блоки (поливинилхлоридные, деревянные, противопожарные), в том числе фурнитура к ним (доводчики, ручки, петли), если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.
36. Поверхности стен и потолков внутри здания, сооружения (их выравнивание цементно-известковыми растворами), если это не влечет изменение характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной проектной документацией.

## Slide 8: Благоустройство территорий
Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий п. 36 ст. 1 ГрК РФ
Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории п. 38 ст. 1 ГрК РФ

## Slide 9: Элементы благоустройства
Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»
К элементам благоустройства в настоящих Методических рекомендациях относят, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.

## Slide 10: Единые требования к участникам

## Slide 11: Закупка строительных работ: требования о членстве в СРО
Инженерные изыскания и проектирование
При любом размере НМЦК
Строительство, реконструкция капитальный ремонт ОКС
НМЦК > 10 млн
рублей
Снос ОКС
НМЦК > 1 млн рублей
Благоустройство территорий,
Текущий ремонт
ст. 49, ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ
1
2
3

## Slide 12: Требования к членству в СРО
Письмо ФАС России от 11.07.2023 № МШ/54828/23
Инженерные изыскания
+ проектирование
СРО только на проектирование
ПИР + СМР
СРО только на строительство
Комиссия заказчика осуществляет проверку соответствия уровней ответственности участника после получения от оператора электронной площадки информации о ценовых предложениях участников закупки:
При проведении конкурса – на этапе подведения итогов;
При проведении аукциона – в период рассмотрения заявок.

## Slide 13: Письмо Минстроя России от 18 октября 2024 г. № 61052-ОС/02
В случае проведения единой закупки работ ПИР + стройка (далее - единая закупка), ИП или юридическое лицо, не обладающие правом выполнять такие работы, не вправе принимать участие в закупке. Член СРО в области строительства не может подтвердить соответствие требованиям заказчика, в том числе требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение работ по инженерным изысканиям и (или) подготовке проектной документации, к опыту работы, связанной с объектом закупки, наличию квалифицированных работников в соответствующей сфере деятельности. Привлеченный им на субподряд член СРО в области инженерных изысканий и (или) архитектурно-строительного проектирования проверку в рамках этой закупки не проходил, свой опыт работы и кадровый состав не подтверждал.
Таким образом, член СРО только в области строительства не вправе заключить договор подряда, предметом которого являются одновременно работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, и не может выполнить в полном объеме обязательства по договору.

## Slide 14: Письмо Минстроя России от 18 октября 2024 г. № 61052-ОС/02
В случае, если государственный или муниципальный заказчик не предусмотрит в документации о единой закупке одновременно требование о членстве участника закупки в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, с учетом положений статей 60 и 60.1 Кодекса возникает риск непредусмотренных выплат из бюджета соответствующего уровня при причинении вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации в связи с невозможностью регрессного требования к СРО соответствующего вида. Кроме того, невозможна и компенсация из средств соответствующего компенсационного фонда ущерба, причиненного в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения членом СРО обязательств по договору генподряда, заключенному по итогам такой единой закупки, и возврат средств в бюджет соответствующего уровня.

## Slide 15: Единый реестр членов СРО
Единый
реестр членов СРО
члены СРО
лица, прекратившие членство в СРО
сведения об обязательствах по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов:
размер взноса к КФ;
фактический размер принятых обязательств.
Письмо Минфина России и Минстроя РФ от 03.10.2022 г. №№ 24-01-07/95279, Б0737-СИ/02
требование к подтверждающему документу в извещении не устанавливается;
подтверждающий документ в заявке на участие в закупке не представляется;
заказчик самостоятельно проверяет участника по реестрам - https://reestr.nostroy.ru/, https://www.nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/
ст. 55.17 ГрК РФ, с 01.09.2022

## Slide 16: https://reestr.nostroy.ru/sro/287/member/list
Важно наличие двух фондов у СРО, и уровень ответственности подрядной организации по каждому из них

## Slide 18: Деятельность члена СРО приостановлена
Член СРО, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, имеет право продолжить соответственно выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства только в соответствии с договорами подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорами строительного подряда, договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о применении указанной меры дисциплинарного воздействия.
ч. 2 статьи 55.15 ГрК РФ

## Slide 19: Фактический размер обязательств по договорам

## Slide 20: Взносы в компенсационные фонды
Комиссии по осуществлению закупки необходимо осуществлять проверку уровней ответственности участника закупки в соответствующих компенсационных фондах саморегулируемой организации после получения от оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки информации о ценовых предложениях участников закупки.
При проведении конкурса в электронной форме - в период подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При проведении электронного аукциона - в период рассмотрения заявок.
Согласно ч. 5 и 7 ст. 55.8 ГрК РФ член СРО обязан самостоятельно, либо при получении от саморегулируемой организации предупреждения о превышении установленного уровня ответственности по обязательствам и требования о необходимости увеличения размера внесенного таким членом взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вносить дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации.
При рассмотрении заявок участников закупки комиссия по осуществлению закупок руководствуется сведениями о фактическом размере взноса в КФ ОДО, размещенными в Реестре.

## Slide 21: Взыскание неотработанного аванса у СРО
СРО несет субсидиарную ответственность в отношении неисполненного обязательства подрядчиком по возврату неотработанного аванса в связи с неисполнением им обязательств по договору строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Возврат неотработанного аванса является следствием неисполнения подрядчиком обязательств по договору подряда, а нормы о неосновательном обогащении применяются к отношениям по возврату аванса как общие нормы вследствие отсутствия прямого регулирования специальными нормами о подряде, не меняя источник возникновения данного обязательства – договор подряда.
Определение Верховного суда
от 24.05.2024 по делу № А40-293899/2022

## Slide 22: Дополнительные требования к участникам

## Slide 23: Изменения в ПП РФ № 2571 с 03.10.2024
понятие "договор строительного подряда" используется в значении, предусмотренном ч. 2 ст. 52 ГрК РФ;
Договор строительного подряда – договор на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором
Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного подряда), должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не установлено настоящей статьей
ч. 2 ст. 52 ГрК РФ

## Slide 24: Изменения в ПП РФ № 2571 с 03.10.2024
Опыт только по Закону № 44-ФЗ или Закону № 223-ФЗ – если договор предусматривает работы, не требующие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Вариант 2 опыт по строительству и реконструкции
1. исполненный договор по строительству, реконструкции ОКС (за исключением линейного объекта)
2. акт приемки ОКС, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки ОКС не содержит цену выполненных работ;
3. разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию – обязательно!
Вариант 2* опыт по строительству и реконструкции, если не требуется разрешение на ввод (ч. 15 ст. 55 ГрК)
1. исполненный договор по строительству, реконструкции ОКС (за исключением линейного объекта) по Закону № 44-ФЗ или Закону № 223-ФЗ
2. акт приемки ОКС, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки ОКС не содержит цену выполненных работ

## Slide 25: Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию НЕ требуется
строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;
1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
2) строительства, реконструкции объектов, не ОКС;
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, критерии отнесения к которым устанавливаются Правительством РФ;
4) изменения ОКС и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
4.1) капитальный ремонт ОКС;
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин;
4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств РФ за рубежом;
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно;
4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи;
5) в случаях ПП РФ от 12.10.2020 г. № 1816

## Slide 26: Работы по капитальному ремонту ОКС, кроме линейного объекта – 20% от НМЦК
Вариант 1 опыт по Закону № 44-ФЗ или Закону № 223-ФЗ
1. исполненный контракт по Закону № 44-ФЗ или договор по Закону № 223-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту ОКС (за исключением линейного объекта);
2. акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ
Вариант 2 – любые договоры на строительство и реконструкции с разрешением на ввод
Вариант 2* - договор по Закону № 44-ФЗ или Закону № 223-ФЗ на строительство и реконструкцию, если разрешение на ввод не требуется
Вариант 3 если участник закупки – застройщик
1. раздел 11 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта" проектной документации согласно ПП РФ № 87 на выполнение работ по строительству, реконструкции ОКС (за исключением линейного объекта);
2. разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию

## Slide 27: Изменения в ПП РФ № 2571 с 03.10.2024
если заключается контракт, предусмотренный ч. 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, капитальный ремонт объекта капитального строительства), ч. 16 1 ст. 34 (при условии, что контракт предусматривает проектирование, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и ч. 56 ст. 112 (при условии, что контракт предусматривает проектирование, капитальный ремонт объекта капитального строительства) Закона № 44-ФЗ, применяется позиция 10 приложения. При этом если такие работы подлежат выполнению на линейном объекте, автомобильной дороге, применяются соответственно позиции 11 и 17 приложения;
проект + капремонт ч. 56 ст. 112
опыт по капремонту (п. 10)
КЖЦ в рамках ПП РФ № 1087
(ч. 16 ст. 34)
опыт стройки, реконструкции, капремонту АД (п. 17)
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ОКС (ч. 16.1 ст. 34) - ????

## Slide 28: Изменения в ПП РФ № 2571 с 03.10.2024
К ОКС, предусмотренному пунктами 1 и 2 позиции 7, пунктами 2 и 3 позиции 9, пунктами 1-3 позиции 10, пунктами 1-3 позиции 12, пунктами 1 и 2 позиции 13, пунктом 2 позиции 15 приложения в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", к линейному объекту, предусмотренному пунктами 1 и 2 позиции 8, пунктами 1-3 позиции 11 приложения в графе "Дополнительные требования к участникам закупки", также относится объект капитального строительства, входящий в состав линейного объекта;

## Slide 29: Изменения в ПП РФ № 2571 с 03.10.2024
Работы по сохранению ОКН (п. 1, п. 2) - акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (если договор предусматривает выполнение работ, в отношении результатов которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются приемка работ по сохранению объекта культурного наследия и выдача такого акта).
Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, указанным в пункте 2 настоящей статьи, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия…
Закон № 73-ФЗ

## Slide 30: Работы по текущему ремонту зданий, сооружений
Подтверждение не менее 20% от НМЦК
Вариант 1 опыт текущий ремонт
1. исполненный контракт по Закону № 44-ФЗ или договор по Закону № 223-ФЗ на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений;
2. акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ.
Вариант 2 опыт капитальный ремонт ОКС
1. исполненный контракт по Закону № 44-ФЗ или договор по Закону № 223-ФЗ на выполнение работ по капитальному ремонту ОКС;
2. акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ

## Slide 31: Дополнительные требования к участникам
https://fas.gov.ru/p/presentations/795
Дополнительные требования к участникам закупки по техническому обслуживанию зданий, сооружений и по текущему ремонту зданий, сооружений предусмотрены отдельными позициями 14 и 15 приложения к Постановлению № 2571.
При этом одновременное установление дополнительных требований для участников закупки, в соответствии с позициями 14 и 15, не предусмотрено положениями Постановления № 2571.
Таким образом, объединение работ по ремонту зданий и услуг по техническому обслуживанию в одну закупку неправомерно и приводит к необоснованному ограничению количества участников закупки, поскольку такие услуги оказываются на разных товарных рынках и для их закупки требуется наличие опыта по различным позициям, установленным приложением к Постановлению № 2571, в связи с чем необходимо разделять такие предметы на разные закупки.
Вместе с тем Постановлением № 2571 предусмотрены случаи, когда можно устанавливать одновременно несколько позиций

## Slide 32: Борьба с недостоверными сведениями в составе заявок
https://fas.gov.ru/pages/reestr_kompanij_nedostoverno

## Slide 33: Оценка опыта
может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно контракта, заключенного и исполненного в соответствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ;
устанавливается предмет договора (договоров), оцениваемого по каждому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
устанавливается перечень документов, подтверждающих наличие у участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор (договоры), акт (акты) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров);
может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), при исполнении которого поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек);
подп. «в» п. 28 ПП РФ № 2604
д) к оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом правопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-правовые договоры;

## Slide 34: Документы, подтверждающие опыт
…вместо направления документов участник закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра
подп. «ж» п. 28 ПП РФ № 2604
если документы, предусмотренные абзацем третьим подпункта "в" настоящего пункта, и информация о таких документах содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

## Slide 35: Закупка строительства и реконструкции
если работы, являющиеся объектом закупки, требуют выдачи разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию может быть установлено положение о принятии к оценке исключительно исполненного договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) выполнение работ, требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
подп. «е» п. 31 ПП РФ № 2604

## Slide 36: Оценка заявок
Контракт на выполнение строительных работ
«под ключ» ч. 16 ст. 34, ч. 16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос ОКС (в том числе линейного объекта), проведение работ по сохранению ОКН
Оцениваем исключительно опыт исполнения договора (договоров), предусматривающего выполнение работ
на одном из следующих объектов, соответствующих объекту закупки:
ОКС
линейный объект
автодорога
особо опасный, технически сложный и уникальный объект
ОКН
договор (договоры), относящиеся к одному или нескольким из следующих договоров (контрактов):
выполнение работ «под ключ»
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос ОКС (в том числе линейного объекта), проведение работ по сохранению ОКН

## Slide 37: Оценка заявок на закупку строительных работ
Письмо ФАС России от 29.12.2023 г. № ПИ/113129/23
Установление заказчиком в порядке оценки заявок положения, предусматривающего принятие к оценке сведений исключительно по договорам генерального подряда, не противоречит законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, что подтверждается выводами ФАС России, изложенными в решениях от 14.04.2021 по делу N 21/44/105/423, от 01.06.2022 по делу N 28/06/105-1626/2022.
Вид договора, указанный в подпункте "г" пункта 31 Положения, касающийся выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, является самостоятельным видом договоров по принятию их к оценке без возможности исключения какого-либо вида работ. Заказчик принимает к оценке виды договоров, а не отдельные договоры, предусматривающие, например, выполнение работ исключительно по строительству, либо по реконструкции объекта капитального строительства,, заказчик не наделен правом выбирать отдельные виды работ.

## Slide 38: Техническое задание

## Slide 39: Проектная документация ст. 48 ГрК РФ
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки:
проектной документации,
рабочей документации (в том числе путем внесения в них изменений в соответствии с настоящим Кодексом)
применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым.
а также раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" при проведении капитального ремонта ОКС в случаях, предусмотренных частью 12.2 настоящей статьи.
Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

## Slide 40: Проектная документация на капитальный ремонт
В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капитального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ

## Slide 41: Классификация ОКС по из назначению
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02.11.2022 г. № 928/пр "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)"
Сведения об объекте капитального строительства в задании застройщика или технического заказчика на проектирование и в проектной документации подлежат указанию в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

## Slide 42: Форма задания на проектирование
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.04.2022 г. № 307/пр «Об утверждении Формы задания застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации»
Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной документации на основании договора подряда на подготовку проектной документации), результатов инженерных изысканий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории либо в случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей статьи, решения о подготовке документации по планировке территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями подключения (технологического присоединения), предусмотренными статьей 52.1 настоящего Кодекса, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

## Slide 43: Письмо Минфина России от 18.12.2023 г. № 24-01-10/122331
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, при выполнении которой заказчику
не поставляется товар.
проектная документация включается в извещение об осуществлении закупки в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в качестве отдельного приложения;
дополнительное указание характеристик закупаемых работ в извещении об осуществлении закупки не осуществляется.

## Slide 44: Письмо Минфина России от 18.12.2023 г. № 24-01-10/122331
Если объектом закупки помимо работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, является
товар, поставляемый заказчику при выполнении такой работы.
проектная документация включается в извещение об осуществлении закупки в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в качестве отдельного приложения;
указание характеристик закупаемых работ в извещении об осуществлении закупки не осуществляется;
в извещении об осуществлении закупки указывается предусмотренная в соответствии с Законом № 44-ФЗ информация о закупаемом товаре, поставляемом заказчику при выполнении закупаемых работ, в том числе:
информация о количестве, единице измерения и месте поставки такого товара (п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ);
характеристики такого товара в "структурированном виде" (п. 5 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ);
участник закупки при формировании в заявке на участие в закупке предложения в отношении объекта закупки, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ, указывает с использованием электронной площадки в "структурированном виде" наименование страны происхождения товара. При этом характеристики такого товара указанию участником закупки не подлежат.

## Slide 47: Письмо ФАС России от 25.06.2020 г. № ИА/53616/20 – поставляемый товар
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н
45. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности, система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние телефонные и сигнализационные сети; вентиляционные устройства общесанитарного назначения; подъемники и лифты входят в состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются.
К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: оконечные аппараты, приборы, устройства средства измерения, управления; средства преобразования, принятия, передачи, хранения информации; средства вычислительной техники и оргтехники; средства визуального и акустического отображения информации, театрально-сценическое оборудование;

## Slide 48: Формирование ТЗ
При описании являющегося объектом закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), в отношении которого установлены предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона № 44-ФЗ запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения.
ч. 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ
Обзор Верховного Суда РФ по Закону № 44-ФЗ (утв. 28.06.2017)
- По общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
- Включение заказчиком в аукционную документацию требований к закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики использования такого товара является нарушением положений ст. 33 Закона № 44-ФЗ

## Slide 49: Формирование лотов
подп. в п. 4 ПП РФ № 1875
С учетом Закона № 44-ФЗ, Закона № 135-ФЗ допускается включать в один объект закупки (предмет закупки) ТРУ, как указанные в перечне № 1 и перечне № 2, так и не указанные в таких перечнях, при этом:
Товары из
приложения № 1
Применяются требования, касающиеся запрета
Товары из
приложения № 2
Применяются требования, касающиеся ограничения
Прочие товары
Применяются требования, касающиеся преимуществ

## Slide 50: Запрет
п. 1 ч. 4, п. 1 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ
ТОВАР, в т.ч. поставляемый
Если в заявке иностранный товар, заявка отклоняется
Закупать иностранный товар у едпоставщика НЕЛЬЗЯ
При исполнении контракта замена российского товара на иностранный не допускает
РАБОТЫ, УСЛУГИ
Заявка от иностранного лица отклоняется
Закупать у иностранного едпоставщика НЕЛЬЗЯ
товары и услуги по перечню приложения № 1 к ПП РФ № 1875

## Slide 51: Запрет может не применяться заказчиками при наступлении одного из следующих случаев:
пункт 5 ПП РФ № 1875
а)
отсутствие на территории Российской Федерации производства промышленного товара, являющегося объектом закупки - разрешение на закупку иностранного товара
Для получения разрешения характеристики товара указываются в соответствии с КТРУ (включая при необходимости дополнительные характеристики с учетом п. 5 Правил использования КТРУ ПП РФ № 145), за исключением случаев отсутствия в таком каталоге позиции, соответствующей потребностям заказчика, или отсутствия характеристик товара в позиции каталога
Приказ Минпромторга России от 24.05.2024 г. № 2276
заявка подается на 1 товар;
действительно 18 месяцев, но дается на 1 закупку
Характеристики товара в ТЗ должны быть идентичными характеристикам, содержащимся в обращении, на основании которого выдано разрешение (см. подп «а» п. 7 ПП РФ № 1875)

## Slide 52: Запрет может не применяться заказчиками при наступлении одного из следующих случаев:
з)
закупка товара*, в количестве 1 штуки и НМЦК или ЦК с едпоставщиком, не превышает 300 тыс. рублей;
и)
закупка товаров*, при которой НМЦК или ЦК с едпоставщиком, не превышает 1 млн. рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;
* Исключения
Единица товара – это …
Письмо Минпромторга России от 17.01.2024 № ПГ-12-539
9-ти значный код ОКПД2

## Slide 53: Ограничение закупок
п. 2 ч. 4, п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ
ТОВАР, в т.ч. поставляемый
Все заявки с иностранным товаром отклоняются, если есть 1 заявка с российским товаром (подана или допущена) – принцип «второй лишний»
При исполнении контракта замена российского товара на иностранный не допускается (всегда?)
не применяется в закупках у едпоставщика, кроме ч. 12 ст. 93
РАБОТЫ, УСЛУГИ
Все заявки от иностранных лиц отклоняются, если есть 1 заявка от российского участника (подана или допущена) – принцип «второй лишний»
товары по перечню приложения № 2 к ПП РФ № 1875

## Slide 54: Преимущества российским товарам
п. 3 ч. 4, п. 3 ч. 5 ст. 14 Закона № 44-ФЗ
ТОВАР, в т.ч. поставляемый
на этапе формирования итогового протокола цена заявки с российским товаром снижается на 15% для целей присвоения порядкового номера заявке, НО контракт заключается по цене заявки
применяется в конкурентных закупках и в закупках по ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
вся заявка должна быть российской
при исполнении контракта допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если указанный контракт предусматривает поставку товара российского происхождения
РАБОТЫ, УСЛУГИ
на этапе формирования итогового протокола цена заявки от российского лица снижается на 15% для целей присвоения порядкового номера заявке, НО контракт заключается по цене заявки

## Slide 55: Пример
Товар из приложения 1 – запрет | Китай | Россия | Россия
Товар из приложения 2 - ограничение | … | Китай | Китай
Товар 3 - преимущество | … | Беларусь | Китай
 |  | 100 | 90
Товар из приложения 1 – запрет | Россия, но без номера из реестра | Россия | Россия
Товар из приложения 2 - ограничение | … | Россия | Россия
Товар 3 - преимущество | … | Беларусь | Китай
 | … | 100 | 90
 |  | 85 | 90

## Slide 56: Контракт

## Slide 57: Строительный контроль ст. 53 ГрК РФ
Когда проводится?
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта ОКС
Что проверяют?
соответствие выполняемых работ
проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов),
требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий,
требованиям к строительству, реконструкции ОКС, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство ГПЗУ, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

## Slide 58: Требования к организациям, осуществляющим строительный контроль
См. решение ФАС России от 10.02.2022 № 28/06/105-258/2022, решение ФАС России от 05.04.2022 № 28/06/105-919/2022, постановление АС Северо-Западного округа от 04.02.2021 № Ф07-16196/20, постановление АС Волго-Вятского округа от 18.01.2023 № Ф01-8091/22, постановление АС Уральского округа от 07.02.2023 № Ф09-9888/22.
Участник закупки
член СРО в области строительства
с уровнем ответственности по КФ ВВ и КФ ОДО не ниже уровня в отношении договора на строительство ОКС

## Slide 59: Исполнительная документация
Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» - действует с 01.09.2023 г. до 01.09.2029 г.
Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор определяют и утверждают перечень исполнительной документации объекта капитального строительства в соответствии с составом исполнительной документации, установленным настоящим приказом.
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), формирует и ведет исполнительную документацию в соответствии с перечнем, утвержденным застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором.

## Slide 60: Глава 37 ГК РФ
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
ст. 702 ГК РФ
ст. 740 ГК РФ

## Slide 61: Договор подряда
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

## Slide 62: Цена договора подряда
При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

## Slide 63: Гарантия на работы и ОГО
ст. 755 – 756 ГК РФ
Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.
При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет
Постановление Правительства РФ от 8.04.2023 г. № 572 –
Условия о гарантии качества
Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1…

## Slide 64: Изменение условий контракта
всегда
временные нормы
ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях…
Временные нормы
Закона № 44-ФЗ
ст. 112 Закона № 44-ФЗ
Ст. 18 Закона № 46-ФЗ

## Slide 65: Дополнительное соглашение
Основание для изменения контракта – дополнительное соглашение, подписанное сторонами
По общему правилу без изменения заказчиком первоначальной цены государственного контракта фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями этого контракта, не может породить обязанность заказчика по их оплате, поскольку в ином случае будут нарушены публичные интересы (определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2016 № 303-ЭС15-13256, от 11.03.2020 N 303-ЭС19-21127).
Названная правовая позиция, в частности, закреплена в пункте 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020, выработана для достижения цели регулирования Закона N 44-ФЗ, заключающейся, прежде всего, в предотвращении неэффективного использования бюджетных денежных средств и недопущении предоставления отдельным лицам преимуществ в получении государственного или муниципального заказа по сравнению с теми претендентами, кто имеет возможность предложить более выгодные условия удовлетворения государственных либо муниципальных нужд (определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.03.2020 N 303-ЭС19-21127).

## Slide 66: Статья 95 Закона № 44-ФЗ
Основания для изменения условий контракта, предусмотренные ст. 95 Закона № 44-ФЗ, применяются в силу закона и не требуют указания в контракте
п.1.1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
Исключение НДС?

## Slide 67: Постановление Правительства РФ от 29.6.2023 г. № 1066 «О типовых условиях контрактов…»
VI. Условия о цене контракта
36. Цена контракта составляет ____ рублей ____ копеек с учетом НДС по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
37. Сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

## Slide 68: НДС для УСН
Главы 21 и 26.2 НК РФ в редакции Закона № 176-ФЗ
с 1 января 2025 года все налогоплательщики, применяющие УСН (как ИП, так и организации), признаются налогоплательщиками НДС (далее — налогоплательщик УСН)
налогоплательщик УСН, у которого возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе применять общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%) или выбрать одну из специальных ставок 5% или 7% - выбранная ставка отражается в УПД (налоговая об этом не уведомляется)
если доходы УСН за 2024 год будут меньше 60 млн рублей и при этом в течение 2025 года сумма доходов превысит 60 млн рублей, но не превысит 450 млн рублей, то начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения 60 млн рублей, налогоплательщик УСН обязан исчислять и уплачивать НДС в бюджет

## Slide 69: НДС для УСН
Письмо ФНС от 17.10.2024 г. № СД-4-3/11815@ О направлении Методических рекомендаций для налогоплательщиков, применяющих УСН, которые с 1 января 2025 г. признаются налогоплательщиками НДС
Согласно общему правилу применения НДС, моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из следующих дат:
день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);
день оплаты (аванс) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).
Если покупатель перечислит продавцу — налогоплательщику УСН аванс до 01.01.2025, а поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) будет после 01.01.2025 — НДС с аванса, полученного в 2024 году, не исчисляется.
Если в указанном случае покупатель не согласится внести изменения в договор и доплатить продавцу сумму НДС, то при реализации (отгрузке) товаров (работ, услуг) в 2025 году необходимо исходить из того, что цена договора включает в себя НДС. Его сумму можно определить, применив расчетную ставку в размере 5/105 или 7/107 (при применении специальной ставки НДС), либо 20/120, 10/110 (при применения общеустановленных ставок НДС).

## Slide 70: Изменение видов и объемов работ
п.1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ – для закупок строительных работ
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10% цены контракта
изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по:
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту,
сносу ОКС,
геологическому изучению недр,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
контрактам, предусмотренным ч. 16 и 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

## Slide 71: Изменение видов и объемов работ
ч. 3.8. ст. 49 ГрК РФ
Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно*:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

## Slide 72: Изменение проектной документации
Главный инженер проекта утверждает данное Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ.
Главным инженером проекта является физическое лицо, которое осуществляет по трудовому договору, заключенному с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, трудовые функции по организации выполнения работ по подготовке проектной документации.
Сведения о специалисте по организации архитектурно-строительного проектирования - главном инженере проекта должны быть включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (в соответствии с требованиями, установленными статьей 55.5-1 ГрК РФ)
Застройщик вправе утвердить изменения, внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ, только при наличии Подтверждения.
см. Письмо Минстроя России от 14.09.2019 г. № 34072-ДВ/08

## Slide 73: Изменение количества/объема – текущий ремонт, благоустройство
п.1.2 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ – кроме закупок строительных работ
По предложению заказчика
увеличивается предусмотренное контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%
уменьшается предусмотренное контрактом количество товара, работы, услуги не более чем на 10%
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта.
При уменьшении количества стороны обязаны снизить цену контракта.

## Slide 74: Типовые условия контракта
Письмо Минфина России от 18 декабря 2020 г. № 24-03-06/111235
…в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств по договору.
Таким образом, если обязательства по контрактам не исполнены в полном объеме, формальное окончание срока действия контрактов не влечет прекращение обязательств.

## Slide 75: Изменение сроков – ст. 716 ГК РФ
Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Важнейшим условием является незамедлительное официальное уведомление заказчика о возникших обстоятельствах, поскольку подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

## Slide 76: Изменение цены и срока - стройка
п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию
заказчик готовит обоснование
цена и срок исполнения контракта в пределах 30% от первоначально установленных (без учета срока на проведение экспертизы ПД)
решение принимает ОИВ, местная администрация
срок исполнения контракта более 1 года;
НМЦК ≥ 100 млн рублей (см. п. 1.1 постановления Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186)
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, КЖЦ на стройку (ч. 16 и ч. 16.1 ст. 34)

## Slide 77: Изменение срока – строительные работы
п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в ПД
Допущена просрочка по вине подрядчика
Увеличиваем срок исполнения контракта не более чем срок, на который был заключен контракт
Условие можно применить 1 раз в период действия контракта
Дополнительное соглашение подписываем только если подрядчик исполнил требования по начисленной неустойке за просрочку и внес новое обеспечение исполнения контракта

## Slide 78: Увеличение цены контракта «под ключ»
п. 11 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
Увеличиваем цену строительных работ в пределах 30% по результатам проверки достоверности сметной стоимости
КЖЦ на стройку (ч. 16 и ч. 16.1 ст. 34)
Сметная стоимость строительства по результатам проверки на предмет достоверности ее определения превышает цену контракта
Решение принимает ОИВ, местная администрация с учетом сметной стоимости
Дополнительное соглашение заключается на основании решения органа власти

## Slide 79: Уменьшение цены контракта «под ключ»
ч. 1.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
В случае цена контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

## Slide 80: Изменение срока этапа исполнения контракта
если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении;
п. 12 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

## Slide 81: Изменение условий контракта
Порядок и случаи изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
п. 11 ч. 1 ст. 18 Закона №46-ФЗ
постановление Правительства РФ от 18.04.2022 № 680
В ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов в 2022 - 2023 гг. допускаются изменения (исполнение контракта невозможно по независящим от сторон обстоятельствам)
письмо Минфина России от 12.07.2022 г. № 24-01-07/66840

## Slide 82: Алгоритм принятия решения
1
2
Подрядчик
в письменной форме
Предложение об изменений условий и обосновывающие документы
Проект соглашения об изменений условий
Заказчик
Пописывает соглашение, вносит сведения в реестр контрактов
Направляет письменный отказ от изменения условий с обоснованием

## Slide 83: Постановление № 680
Допускаются следующие изменения существенных условий контракта:
изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого ранее изменялся;
изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, спецификации и типов оборудования, предусмотренных проектной документацией;
изменения, связанные с заменой строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы, в том числе в связи с внесением изменений в проектную документацию;
изменение отдельных этапов исполнения контракта, в том числе наименования, состава, объемов и видов работ, цены отдельного этапа исполнения контракта;
установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса;
изменение порядка приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ;
изменение (увеличение) цены контракта без изменения объема и (или) видов выполняемых работ в связи с увеличением цен на строительные ресурсы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 г. № 1315 – см. условия ПП РФ № 1325
изменение условий о порядке перечисления средств поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения контракта, с лицевых счетов, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в территориальных органах Федерального казначейства, на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

## Slide 84: Односторонний отказ от исполнения договора (ст.715, 717, 782 ГК РФ)
если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
при неисполнении подрядчиком в назначенный срок требования заказчика об устранении недостатков;
заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта (если иное не предусмотрено контрактом), оплатить выполненные работы и возместить убытки

## Slide 85: Односторонний отказ от исполнения договора
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
<…>
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
cт. 716 ГК РФ

## Slide 86: Арифметическая ошибка при расчете цены
Из акта приемки по форме КС-2 № 3 от 30.10.2019 года (пункт 42) БТЭС 1063 (блочная теплоэлектростанция) следует, что была допущена арифметическая ошибка при расчете базовой стоимости 70 377 145,18/ 1.18 / 3,8*1,02 - 16 009 074,06 * 2 = 36 567 657,48 * 3,8 = 138 957 098,42 * 0,983333333 * 1,2 (НДС) = 163 969 376, 14 руб. с НДС.
При правильном расчете должны были получиться следующие значения 70 377 145,18/ 1.18 / 3,8*1,02 = 16 009 074,06 * 2 = 32 018 148,12 *3,8 = 121 668 962,86*0,9833333333 * 1,2 (НДС) = 143 569 375,68 руб. с НДС.
Таким образом, сумма неправомерной оплаты составляет 20 400 000 руб. 45 коп. с НДС.
Наличие подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ, а также заключение Контракта на предложенных Заказчиком условиях о твердой цене, в формировании которой Подрядчик участия не принимал, не лишает Заказчика права представить суду возражения по стоимости, в том числе по допущенной арифметической ошибке при формировании как цены Контракта, так и отчетных документов (акты КС-2, КС-3), выявленной органами финансового (бюджетного) контроля.
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 4 мая 2023 г. по делу № А41-40210/2022

## Slide 87: Техническая ошибка в расчете НМЦК – неосновательное обогащение исполнителя
Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 3318/11 по делу N А40-111672/09-113-880, гражданские отношения основаны на принципах равенства сторон этих отношений, добросовестности их поведения, соразмерности мер гражданско-правовой ответственности последствиям правонарушения. Недопустимым является ситуация, при которой лицо, действовавшее недобросовестно, получит такие блага, которые поставили бы его в лучшее положение, чем то, в котором оно находилось бы при добросовестном исполнении своих обязательств.
Никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.01.2011 N 11680/10 по делу N А41-13284/09).
Из Определения Конституционного Суда РФ от 31.05.2022 № 1316-О следует, что добросовестный и разумный потенциальный покупатель воздержится от участия в торгах, узнав об столь очевидной технической ошибке, допущенной при заполнении документации, приводящей к завышению стоимости товара в 50-100 раз больше ее реальной цены. Ответчик, являясь индивидуальным предпринимателем и лицом, профессионально осуществляющим деятельность в области закупок, не мог не знать и не понимать данный факт, а следовательно мог воздержаться от участия в торгах (конкурсе), либо добросовестно сообщить об ошибке истцу.

## Slide 91
edu@etpgpb.ru
Спасибо за внимание!
119180, Москва, Якиманская набережная, 2 БЦ «Голутвинский двор»
+7 (495) 276-00-51 (доб. 583, 537)