ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2022 г. N 250

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ

КОНТРАКТОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 06.05.2022 [N 316](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=155732&dst=100005),  от 17.11.2022 [N 998](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=162156&dst=100005), от 02.03.2023 [N 154](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=166177&dst=100005), от 07.02.2024 [N 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=179465&dst=100005),  от 30.07.2025 [N 432](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100005)) |  |

В целях реализации положений [части 65.1 статьи 112](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=12008) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд Самарской области, заключенного до 1 января 2026 года (далее - контракт), если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, осуществляется по решению Правительства Самарской области.

(п. 1 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100006) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

2. Установить, что указанное в [пункте 1](#P15) настоящего постановления решение принимается в форме правового акта Правительства Самарской области о предоставлении заказчику права внесения изменений в существенные условия контракта (далее - правовой акт) в порядке, определенном [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=198885) Губернатора Самарской области от 27.12.2023 N 323-р "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Администрации Губернатора Самарской области и органах исполнительной власти Самарской области".

(п. 2 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100008) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

3. Правовой акт должен содержать в том числе:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100011) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

реестровый номер контракта;

предмет контракта;

условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения условий;

информацию о заказчике;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100012) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен контракт, включая его наименование и идентификационный номер налогоплательщика;

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100014) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

сведения о необходимости дополнительных средств и их источнике (при необходимости).

(абзац введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100015) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

4. Для принятия правового акта, необходимо наличие совокупности следующих условий:

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100017) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

поступление в адрес заказчика предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) в письменной форме об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением не зависящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения (далее - предложение) (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции (если их несколько), включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты), с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100018) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

наличие обоснования заключения дополнительного соглашения с описанием фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, и ценовым анализом рынка. Указанное обоснование подписывается руководителем заказчика (лицом, исполняющим обязанности руководителя);

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 06.05.2022 [N 316](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=155732&dst=100006), от 30.07.2025 [N 432](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100019))

изменение существенных условий контракта не приводит к изменению его предмета, а также к увеличению количества товаров, объема работ или услуг, за исключением случаев, когда увеличение количества товаров, объема работ или услуг обусловлено внесением изменений в проектную документацию;

изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета;

соблюдение положений [частей 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=2979) - [1.6 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=2994) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

контракт заключен до 1 января 2026 года, и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 02.03.2023 [N 154](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=166177&dst=100006), от 07.02.2024 [N 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=179465&dst=100006), от 30.07.2025 [N 432](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100020))

4.1. Документами, подтверждающими не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта, являются:

заключение торгово-промышленной палаты о невозможности исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) существенных условий контракта;

письменное подтверждение производителей товаров увеличения цены на производимый ими товар и (или) увеличения сроков изготовления (поставки);

письменный расчет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) увеличения ими цены на товар, работу, услугу;

иные документы, подтверждающие не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта.

(п. 4.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100021) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

4.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления предложения осуществляет:

проверку соответствия информации и документов, направленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

проверку соответствия предлагаемых изменений существенных условий контракта требованиям [статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=12370) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источника.

По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик принимает решение о подготовке проекта правового акта или отказывает поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта, о чем в течение двух рабочих дней уведомляет поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием основания отказа.

(п. 4.2 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100027) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

4.3. Основанием для отказа поставщику (подрядчику, исполнителю) в изменении существенных условий контракта или прекращения процедуры внесения изменений в существенные условия контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:

отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных [абзацем вторым пункта 4](#P32) настоящего постановления;

отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта для достижения целей закупки;

несоответствие предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;

нарушение предлагаемыми изменениями существенных условий контракта в части требований [статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=12370) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях;

отсутствие финансовых средств, необходимых для оплаты контракта на новых условиях.

(п. 4.3 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100032) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

4.4. При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик, не являющийся главным распорядителем бюджетных средств, не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, указанных в [абзацах втором](#P48) - [четвертом пункта 4.2](#P50) настоящего постановления, направляет предложение и обоснование, указанные в [абзацах втором](#P32), [третьем пункта 4](#P34) настоящего постановления, в орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении этого заказчика.

Главный распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [абзаце первом](#P61) настоящего пункта, рассматривает их и осуществляет действия, указанные в [абзаце пятом пункта 4.2](#P51) настоящего постановления.

(п. 4.4 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100039) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

4.5. Проект правового акта подлежит согласованию всеми заинтересованными органами исполнительной власти Самарской области, а также министерством финансов Самарской области в части подтверждения источника финансирования (в случае необходимости выделения дополнительного финансирования для оплаты контракта на новых условиях).

(п. 4.5 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100041) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

4.6. Заказчики вправе заключить дополнительное соглашение к контракту в соответствии с правовым актом с соблюдением положений [частей 1.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=2987) - [1.6 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494990&dst=2994) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В дополнительном соглашении к контракту указываются реквизиты правового акта, в соответствии с которым изменяются существенные условия контракта.

(п. 4.6 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=201506&dst=100042) Правительства Самарской области от 30.07.2025 N 432)

5. Размер изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает 30 млн. рублей, определяется по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации. При определении размера изменения (увеличения) цены контракта могут применяться положения [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495440) Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", [приказа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428282) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" с учетом положений настоящего Постановления.

При необходимости изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после внесения соответствующих изменений в расходное обязательство Самарской области.

В случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

5.1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляется государственными заказчиками Самарской области (получателями бюджетных средств) в соответствии с положениями [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495428) Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" без учета положений настоящего Постановления, за исключением [абзаца второго пункта 5](#P71) настоящего Постановления.

(п. 5.1 введен [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=155732&dst=100008) Правительства Самарской области от 06.05.2022 N 316)

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель

Правительства Самарской области

В.В.КУДРЯШОВ