Концессионное соглашение

о реконструкции и эксплуатации

детского оздоровительного лагеря «Черноморец»

г. Самара                                                                         «__» ________ 201__г.

Самарская область, от имени которой выступает Правительство Самарской области, в лице временно исполняющего обязанности первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Нефёдова Александра Петровича, действующего на основании Закона Самарской области «О Правительстве Самарской области», именуемая в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и закрытое акционерное общество учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного функционирования «Энергетик», в лице генерального директора Красноруцкого Леонида Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________________ заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

- Предмет настоящего соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет  осуществить мероприятия по   реконструкции, определенные в пункте 3.2 настоящего соглашения, в том числе мероприятия по проектированию и оснащению движимым имуществом объекта концессионного соглашения, определенного в разделе 2 настоящего соглашения (далее – объект концессионного соглашения), право собственности на который принадлежит Концеденту, в сроки, установленные в пункте 8.2 настоящего соглашения, и осуществлять с использованием объекта  концессионного соглашения деятельность по обеспечению организации оздоровления, отдыха и  занятости детей, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок действия настоящего соглашения, установленный в пункте 8.1 настоящего соглашения, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Концессионер обязуется ежегодно предоставлять от 300 до 600 путевок для детей, проживающих на территории  Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сроком на 21 день по фиксированной стоимости, установленной в постановлении  Правительства Самарской области на очередной финансовой год.

Концедент уведомляет Концессионера до 1 февраля года, в котором планируется предоставление путевок для детей, проживающих на территории  Самарской области, о количестве предоставляемых путевок и их стоимости.

Стоимость путевки на очередной финансовый год формируется Концедентом исходя из ценовых предложений, представленных организациями отдыха и оздоровления детей, расположенными на черноморском побережье Краснодарского края. В стоимость путевки входит стоимость проезда железнодорожным транспортом и питания в пути следования и обратно детей и их сопровождающих, а также трансфер от железнодорожной станции до места пребывания детей, с учетом требований к перевозкам организованных групп детей.

1.3. Возмещение расходов, понесенных Концессионером в результате обеспечения организации оздоровления, отдыха и занятости детей, проживающих на территории Самарской области, на объекте концессионного соглашения, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета.

1.4. От имени Концедента отдельные права и обязанности Концедента в рамках настоящего соглашения осуществляются следующими уполномоченными Концедентом органами исполнительной власти Самарской области: министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерством строительства Самарской области, министерством имущественных отношений Самарской области, министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее – уполномоченные органы).

- Объект концессионного соглашения

2.1. Объектом концессионного соглашения являются объекты недвижимого имущества (здания, строения и сооружения), составляющие имущественный комплекс детского оздоровительного лагеря «Черноморец», указанные в приложении 1 к настоящему соглашению и предназначенные для обеспечения осуществления деятельности, установленной пунктом 1.1 настоящего соглашения.

Объект концессионного соглашения расположен по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, проспект Пионерский, д.247 и находится в собственности Самарской области.

2.2. Объект концессионного соглашения подлежит реконструкции в соответствии с технико-экономическими показателями объекта концессионного соглашения, установленными в приложении 1 к настоящему соглашению, и проектной документацией, прошедшей экспертизу (в случае необходимости прохождения экспертизы) в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством Российской Федерации, а также оснащению движимым имуществом, установленным пунктом 3.6 настоящего соглашения.

2.3. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не допускается.

2.4. Объемы инвестирования в реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые должен обеспечить Концессионер, установлены в пункте 3.14 настоящего соглашения.

2.5. Для обеспечения проведения мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения  Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект концессионного соглашения, а также права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объект концессионного соглашения передается Концедентом Концессионеру в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего соглашения по акту приема-передачи по форме, установленной приложением 2 к настоящему соглашению.

2.6. Обязанность Концедента по передаче объекта концессионного соглашения считается исполненной после принятия объекта концессионного соглашения Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи.

2.7. Государственной регистрации подлежат права владения и пользования Концессионера на объект концессионного соглашения с момента подписания сторонами акта приема-передачи, установленного пунктом 2.5 настоящего соглашения,  и на срок действия настоящего соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на объект концессионного соглашения считается исполненной с даты регистрации указанных прав.

При этом, Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области обязуется осуществить действия по выдаче Концессионеру надлежащим образом оформленной доверенности на право представления интересов Концедента в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, при внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости, а Концессионер обязуется подготовить для передачи в регистрирующий орган необходимый комплект документов и представить комплект документов в регистрирующий орган в установленный действующим законодательством срок.

Государственная регистрация прав осуществляется за счет Концессионера.

2.8. С момента государственной регистрации прав, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего соглашения, риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения несет Концессионер.

3. Обязательства Концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения

3.1.  Концессионер обязуется осуществить за свой счет мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения в соответствии с технико-экономическими показателями, установленными в приложении 1 к настоящему соглашению, в сроки, установленные в пункте 8.2 настоящего соглашения, в том числе мероприятия по его проектированию и оснащению движимым имуществом.

3.2. В рамках реконструкции концессионер обязан осуществить следующие виды работ:

кровельные работы (частичная замена кровельного покрытия, замена стропильной системы, устройство слуховых окон);

демонтаж и монтаж дверных блоков в соответствии с существующими нормами СНиП и ТУ, противопожарными нормами в строительстве;

демонтаж и монтаж оконных проемов из ПВХ, установка витражей ПВХ, установка подоконных досок из ПВХ;

комплекс работ по устройству вентилируемого фасада и фасада типа «мокрый фасад»;

комплекс отделочных работ, включающих замену ковровых покрытий и покрытий из линолеума, демонтаж покрытия из плиток керамических и устройство покрытий из керамогранита и плиток керамических;

общестроительные работы по устройству входной группы в здания;

комплекс работ по благоустройству территории с частичной или полной заменой дорожного покрытия, устройство пешеходных зон, устройство зон спортивного назначения;

комплекс работ по озеленению территории с высадкой деревьев и кустарников, уход за существующими деревьями с проведением вырезки сухостоя и выбраковки;

комплекс работ по устройству малых архитектурных форм соответствующих назначению (лавочки, урны, скамейки, стенды, спортивный инвентарь и т.п.);

комплекс работ по ограждению территории лагеря с устройством входной группы, дополнительных въездов и калиток;

электротехнические работы;

монтаж и запуск холодного и горячего водоснабжения и канализации;

монтаж и запуск отопления и вентиляции;

получение всех необходимых технических условий на подключение инженерных сетей,

проведение комплекса мероприятий по устройству внешних инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций;

установка приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения, отопления;

исполнение внутренней отделки помещений;

установка автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны с учетом требований, установленных действующим законодательством;

подготовка помещения для обеспечения осуществления деятельности по организации оздоровления, отдыха и занятости детей с учетом требований, установленных действующим законодательством.

3.3. Концессионер обязан за свой счет разработать в соответствии с технико-экономическими показателями объекта концессионного соглашения, установленными в приложении 1 к настоящему соглашению, проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения, и согласовать проектную документацию с Концедентом.

Проектирование и реконструкция объекта концессионного соглашения производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.4.3155-13 (с последующими изменениями), а также с соблюдением требований обеспечения доступности объекта концессионного соглашения для детей с ограниченными возможностями, в том числе детей-инвалидов.

3.4. Концедент в лице министерства строительства Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области согласовывает проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессионного соглашения, в течение 3 (трех) месяцев со дня её получения Концедентом.

При обнаружении Концедентом в лице министерства строительства Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Концедент обязуется немедленно уведомить об этом Концессионера, а также вынести решение о приостановлении работ Концессионера по реконструкции объекта концессионного соглашения до момента внесения Концессионером необходимых изменений в проектную документацию.

При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке и размерах, установленных пунктами 12.2 – 12.4 настоящего соглашения.

3.5. Концессионер представляет проектную документацию на экспертизу (в случае необходимости прохождения экспертизы), в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством Российской Федерации.

3.6. Для осуществления деятельности, установленной разделом 1 настоящего соглашения, после завершения реконструкции Концессионер обязан оснастить объект концессионного соглашения в соответствии с рекомендуемым (примерным) перечнем согласно СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» следующим движимым имуществом:

3.6.1. Оснащение спальных помещений:

кровать 1,9х0,8м. – 850 шт.;

матрац 1,9х0,8м. – 850 шт.;

тумба прикроватная – 850 шт.;

шкаф для одежды 3-х створчатый – 24 шт.;

шкаф для одежды 2-х створчатый – 120 шт.;

стеллаж производственный 1,2х0,6х1,85 м. – 12 шт.;

шкаф-стеллаж для белья – 40 шт.;

телевизор – 14 шт.;

диван – 12 шт.;

доска гладильная – 30 шт.;

шкаф для документов (закрытый) 0,9х0,46х1,97 м. – 14 шт.;

кресло рабочее – 18 шт.;

стул офисный – 60 шт.;

стол журнальный  - 25 шт.;

холодильник бытовой – 14 шт.;

вешалка настенная для одежды – 10 шт.;

зеркало – 270 шт.;

машина стирально-отжимная, бытовая – 16 шт.;

стул 444х448х900 см.– 60 шт.;

стол с тумбой – 16 шт.;

подушка, размер 50х70 – 800 шт.;

одеяло, 1,5 спальное, 140х210 см. – 800 шт.;

наматрасник, 80х200х25 см. – 1600 шт.;

наволочка, 50х70 см. – 2400 шт.;

простыня, 1,5 спальная, 150х215 см. – 2400 шт.;

пододеяльник, 1,5 спальный, 150х215 см. – 2400 шт.;

полотенца махровые, 40х70 см. – 2400 шт.;

полотенца махровые, 50х90 см. – 2400 шт.;

полотенца махровые, 50х100 см. – 2400 шт.

3.6.2. Оснащение столовой:

обеденный зал – 2 шт.;

складские помещения (кладовые) -3 шт.;

овощной цех (первичной обработки овощей) – 1 шт;

овощной цех (вторичной обработки овощей) – 1 шт.;

холодный цех – 1 шт.;

мясорыбный цех – 1 шт.;

горячий цех – 1 шт.;

хлебобулочный цех – 1 шт.;

мучной цех – 1 шт.;

моечная кухонной посуды – 1 шт.;

моечная столовой посуды – 1 шт.;

моечная тары – 1 шт.;

комната персонала – 1 шт.;

туалет – 4 шт.;

душевые – 1 шт.;

умывальные – 1 шт.;

комната уборочного инвентаря – 1 шт.

3.6.3. Оснащение помещений медицинского назначения:

автономный обеззараживатель-очиститель воздуха (бактерицидный   рециркулятор настенный) – 1шт.;

кушетка физиотерапевтическая 1970х660х540 см.- 6 шт.;

кушетка смотровая 1960х660х520 – 5 шт.;

шкаф медицинский 900х430х1870 см. – 3 шт.;

шкаф медицинский 900х400х1700 см. – 7 шт.;

стеллаж 1000х400х1800 см. – 5 шт.;

ширма секционная 2120х440х1860 см. – 5 шт.;

тумба 600х540х940 см. – 16 шт.;

шкаф для одежды 340х560х188 см. – 1 шт.;

шкаф для одежды 800х560х1800 см. – 14 шт.;

тумбочка прикроватная 435х470х725 см. – 1 шт.;

стол для инструментов с ящиками 450х670х870 см. – 1 шт.;

стол с подкатной тумбой 130х700х760 см. – 10 шт.;

подставка для тазов – 1 шт.;

ростомер 360х470х2230 см. – 1 шт.;

вешалка 620х620х1800 см. – 10 шт.;

кресло 650х650х1270 см. – 12 шт.;

стол массажный 2000х600х480 см. – 2 шт.;

стул 440х460х785 см. – 49 шт.;

скамья для ног 615х500х450 см. – 2 шт.;

многоцелевой массажный комплекс – 2 шт.;

стол-тумба лабораторный (с двойной мойкой) 1500х655х850 см. – 1 шт.;

диван медицинский 1950х950х750 см. – 1 шт.;

стол палатный 900х700х730 см. – 10 шт.;

весы медицинские 355х285х1300 см. – 1 шт.;

фармацевтический холодильник 600х607х1800 см. – 1 шт.;

шкаф с полками 800х560х2200 см. – 1 шт.;

стол распаковочный 1500х700х800 см. – 1 шт.;

шкаф для медикаментов 1000х600х1870 см. – 1 шт.;

релаксационно-массажный автоматизированный комплекс 2200х700х1200 см. – 1 шт.;

аппарат для гальванизации и лечебного электрофореза – 1 шт.;

аппарат для гальванизации – 1 шт.;

аппарат для электротерапии – 1 шт.;

аппарат для лечения статистическими, импульсными и диадинамическими токами – 1 шт.;

аппарат для лечения импульсным переменным током 110х210х260 – 1 шт.;

аппарат универсальный для аплипульстерапии диадинамические токи, электростимуляция – 1 шт.;

стол журнальный 800х800х430 см. – 6 шт.;

диван 1500х900х900 см. – 8 шт.;

стойка административная – 2 шт.;

рукосушитель электрический – 4 шт.;

тележка для белья 1130х800х1000 – 1 шт.;

шкаф нейтральный (с дверцами-купе) – 1 шт.;

стеллаж производственный 1200х600х1850 см. – 1 шт.;

рабочий туалет (с тумбой и мойкой) – 1 шт.;

кресло – 1 шт.;

шкаф стеллажный одинарный – 2 шт.;

доска гладильная 1250х400х900 см. – 2 шт.;

УФО бактерицидная камера 400х240х330 см. – 1 шт.;

стерилизатор (термический, шариковый) – 1 шт.;

лаборатория – 1 шт.;

стенка гимназическая – 7 шт.;

скамейка гимнастическая 1500х230х300 см. – 8 шт.;

стеллаж для спортивного инвентаря 1600х600х1500 см. – 1 шт.;

скамейка для раздевалок с вешалкой 750х400х1500 см. – 9 шт.;

кровать 2200х1800х930 см. – 8 шт.;

матрас с наматрасником 2000х1800 см. – 8 шт.;

шкаф для одежды 1200х600х2140 см. – 4 шт.;

тумба прикроватная 600х450х420 см. – 8 шт.;

комод 900х560х900 см. – 4 шт.;

зеркало – 4 шт.;

тумба под чемоданы 1000х500х450 см. – 4 шт.;

зеркало 1000х500 см. – 4 шт.;

стол 1400х500х750 см. – 4 шт.;

кресло 850х750х780 см. – 8 шт.;

телевизор – 4 шт.;

машина стирально-отжимная, бытовая – 1 шт.

3.7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта концессионного соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

3.8. В случае необходимости оснащения объекта концессионного соглашения иным движимым имуществом в процессе проектирования и осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, такое движимое имущество приобретается Концессионером по согласованию с Концедентом и подлежит передаче в соответствии с пунктом 6.1, 6.2 настоящего соглашения.

3.9. Концессионер обязуется производить замену (дооснащение) движимого имущества, на протяжении всего срока эксплуатации объекта концессионного соглашения (по мере износа имущества, выхода его из строя, поломки, в связи с изменением санитарных норм и правил, порядков оснащения) без прекращения деятельности по настоящему соглашению.

3.10. Концессионер обязуется за свой счет осуществлять капитальный и текущий ремонт объекта концессионного соглашения (при необходимости) , а также ремонт движимого имущества в течение срока действия настоящего соглашения (при необходимости), нести расходы по содержанию объекта концессионного соглашения (в том числе коммунальные и эксплуатационные расходы), включая движимое имущество, и осуществлять техническое и сервисное обслуживание движимого имущества.

3.11. Концессионер обязуется получить санитарно-эпидемиологические заключения и (или) иные документы и разрешения, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением.

3.12. Концессионер вправе с согласия Концедента создавать недвижимое имущество при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, не относящееся к объекту концессионного соглашения, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту, в том числе спальные корпуса (далее – иные объекты недвижимости).

Перед созданием иных объектов недвижимости Концессионер должен обратиться к Концеденту за получением соответствующего согласия. Концедент имеет право отказать в предоставлении согласия на создание Концессионером иного имущества, если создание такого имущества будет противоречить нормам действующего на момент обращения законодательства либо создание такого имущества является нецелесообразным.

3.13. Концедент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующим законодательством Самарской области обязуется оказывать Концессионеру административно- организационную и консультационную поддержку при исполнении обязательств по настоящему соглашению.

3.14. Концессионер обязан привлечь инвестиции в объемах, которые позволят обеспечить работы по реконструкции, в том числе оснащению объекта концессионного соглашения, и его эксплуатации в течение всего срока действия настоящего соглашения, но не менее 290 млн. рублей.

3.15. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объект концессионного соглашения с технико-экономическими показателями, установленными в приложении 1 к настоящему соглашению, соответствующего требованиям к проектной документации, согласованной с Концедентом в соответствии с пунктом 3.3 настоящего соглашения, в сроки, установленные в пункте 8.2 настоящего соглашения, в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации.

3.16. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта концессионного соглашения оформляется документом об исполнении концессионером соответствующих обязательств по реконструкции, подписываемым Сторонами по формам, установленным приложениями 3 и 4 к настоящему соглашению, в течение 45 дней со дня получения Концедентом уведомления Концессионера о завершении работ по реконструкции объекта концессионного соглашения и получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (прилагается к уведомлению).

3.17. С момента регистрации прав владения и пользования концессионера на объект концессионного соглашения, получения санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов и разрешений, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением (срок получения санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов и разрешений не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента регистрации прав владения и пользования концессионера на объект концессионного соглашения), оснащения движимым имуществом объекта концессионного соглашения Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта концессионного соглашения деятельность, предусмотренную настоящим соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2 настоящего соглашения.

3.18. Использование (эксплуатация) Концессионером объекта концессионного соглашения осуществляется в срок, указанный в пункте 8.3 настоящего  соглашения.

3.19. После окончания мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, включая его оснащение движимым имуществом, Концессионер с согласия Концедента вправе передать его в пользование третьим лицам в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по настоящему соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по настоящему соглашению.

4. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

4.1. Концедент предоставляет Концессионеру земельный участок с кадастровым номером 23:37:0107002:21 площадью 80302 кв. метров, на котором располагается объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной разделом 1 настоящего соглашения, на срок действия настоящего соглашения по договору аренды в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Концедент в лице министерства строительства Самарской области в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания настоящего соглашения обеспечивает предоставление земельного участка Концессионеру с целью реконструкции по договору аренды на период реконструкции объекта концессионного соглашения.

4.3 Концедент в лице министерства имущественных отношений Самарской области обеспечивает предоставление земельного участка, не предназначенного для реконструкции, Концессионеру в сроки, установленные Земельным кодексом Российской Федерации (30-дневный срок со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка с приложением необходимого пакета документов).

4.4. На период реконструкции и эксплуатации объекта концессионного соглашения размер арендной платы за земельный участок подлежит определению в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Самарской области.

4.5. Договор аренды земельного участка, не предназначенного для реконструкции, заключается на срок, не превышающий срок действия настоящего соглашения, установленный в пункте 8.1 настоящего соглашения.

Договор аренды земельного участка для целей реконструкции заключается на срок реконструкции объекта концессионного соглашения, установленный в пункте 8.2 настоящего соглашения.

4.6. Договоры аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется за счет Концессионера.

4.7. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

4.8. Прекращение действия настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

4.9. Для возведения на земельном участке, находящимся в собственности Концедента, иных объектов недвижимости, при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, Концессионеру необходимо получить согласие Концедента в соответствии с пунктом 3.12 настоящего соглашения.

5. Владение и пользование объектом

концессионного соглашения

5.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования на объект концессионного соглашения на срок, установленный  пунктом 8.1 настоящего соглашения.

5.2. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в установленном настоящим соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего соглашения соглашения.

Концессионер обязан обеспечивать качество предоставляемых им работ (услуг) в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством Российской Федерации для данного вида работ (услуг).

5.3. Концессионер обязуется осуществлять ремонт объекта концессионного соглашения, нести расходы по содержанию объекта концессионного соглашения (в том числе коммунальные и эксплуатационные расходы).

5.4. При исполнении настоящего соглашения Концессионер вправе с согласия Концедента в соответствии с пунктом 3.19 настоящего соглашения передавать объект концессионного соглашения в пользование третьим лицам.

При этом, Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение настоящего соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения.

5.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта концессионного соглашения не допускается.

5.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему соглашению, являются собственностью Концессионера.

5.7 Недвижимое имущество, созданное Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, не относящееся к объекту соглашения, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Недвижимое имущество, созданное Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, не относящееся к объекту концессионного соглашения, является собственностью Концедента.

Движимое имущество, созданное и (или) приобретенное Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, и не входящее в состав объекта концессионного соглашения, является собственностью Концедента.

5.8. Концессионер с использованием объекта концессионного соглашения обеспечивает осуществление деятельности по организации оздоровления, отдыха и занятости детей.

5.9. Концессионер обязуется подготовить территорию, необходимую для выполнения мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения, и при необходимости для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением.

5.10. Объект концессионного соглашения отражается на балансе Концессионера и обособляется от его имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении объекта концессионного соглашения и иного имущества, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по настоящему соглашению, и производит начисление амортизации объекта концессионного соглашения и иного имущества.

5.11. Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения не допускается.

6. Порядок передачи Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения

6.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект концессионного соглашения в срок не позднее одного месяца до даты прекращения срока действия настоящего соглашения (в случае досрочного расторжения концессионного соглашения – в срок не более одного месяца с даты прекращения действия настоящего соглашения, в том числе в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему соглашению). Передаваемый Концессионером объект концессионного соглашения должен соответствовать технико-экономическим показателям объекта концессионного соглашения, установленным в приложении 1 к настоящему соглашению, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

Срок полезного использования недвижимого имущества на момент передачи Концеденту должен быть подтвержден заключением экспертизы, проведенной за счет Концессионера. Недвижимое имущество на момент передачи в собственность Концеденту должно быть пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Передача Концессионером Концеденту объекта концессионного соглашения осуществляется по акту приема-передачи имущества от Концессионера Концеденту в соответствии с формой согласно приложению 5 к настоящему соглашению.

6.2. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять движимое имущество, указанное в пункте 3.6 настоящего соглашения, одновременно с передачей объекта концессионного соглашения в соответствии с пунктом 6.1 настоящего соглашения.

Движимое имущество на момент его передачи в собственность Концедента должно быть исправным и работоспособным. При этом процент износа движимого имущества не может превышать 50 %. При передаче Концеденту движимого имущества Концессионер обязан передать все документы, относящиеся к нему, в том числе договоры технического обслуживания, ремонта, гарантийные талоны (при наличии).

По согласованию с Концедентом в лице министерства имущественных отношений Самарской области допускается передача движимого имущества с улучшенными характеристиками. Движимое имущество должно быть в рабочем состоянии и пригодным для осуществления деятельности, предусмотренной разделом 1 настоящего соглашения, в соответствии с санитарными нормами и правилами, порядками и стандартами оказания услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей, и не должно быть обременено правами третьих лиц.

6.3. Концедент вправе отказаться от подписания акта приема-передачи имущества, в случае выявления несоответствия объекта концессионного соглашения требованиям, установленным настоящим соглашением, в том числе технико-экономическим показателям, установленным в приложении 1 к настоящему соглашению, в том числе в случае несоответствия движимого имущества требованиям настоящего соглашения.

6.4. Обязанность Концессионера по передаче объекта концессионного соглашения и движимого имущества, считается исполненной с момента подписания сторонами акта приема-передачи при условии государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектом концессионного соглашения.

При необоснованном уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 6.1 настоящего соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этим объектом.

6.5. Прекращение прав Концессионера по владению и пользованию объектом концессионного соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.6. Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема-передачи, в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего соглашения признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего соглашения.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности

по настоящему соглашению

7.1. Концессионер обязан с момента регистрации прав владения и пользования Концессионера на объект концессионного соглашения, получения санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов и разрешений, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением (срок получения санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов и разрешений не более 36 (тридцати шести) месяцев с момента регистрации прав владения и пользования концессионера на объект концессионного соглашения), оснащения движимым имуществом объекта концессионного соглашения и до прекращения действия настоящего соглашения  осуществлять деятельность, установленную в разделе 1 настоящего соглашения.

7.2. Концессионер обязан обеспечить осуществление деятельности, указанной в разделе 1 настоящего соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, установленного частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

7.3. Концессионер обязан осуществлять использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения в срок, установленный в пункте 8.3 настоящего соглашения. Использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения осуществляется до прекращения действия настоящего соглашения.

7.4. Концессионер обязан получить санитарно-эпидемиологические заключения и (или) иные документы и разрешения, предусмотренные действующим законодательством, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением в срок, установленный пунктом 7.1 настоящего соглашения.

7.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее соглашение своими силами и (или) с привлечением третьих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

8. Сроки по настоящему соглашению

8.1. Концессионное соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует 48 (сорок восемь) лет.

8.2. Срок реконструкции объекта концессионного соглашения (включая ввод в эксплуатацию) составляет 9 лет со дня заключения договора аренды земельного участка с целью реконструкции по этапам:

- первый этап – со дня заключения договора аренды земельного участка с целью реконструкции по 31 декабря 2020 года включает в себя реконструкцию: здания спального корпуса Лит. В, здания спального корпуса Лит. Д, здания спального корпуса Лит. Т, столовой Лит. А,А1,А2, здания изолятора Лит. Г;

- второй этап – с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включает в себя реконструкцию: здания спального корпуса Лит. Е, здания клуба Лит. Б, здания административного корпуса Лит. П, здания гостиницы Лит. О,О1;

- третий этап – с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года включает в себя реконструкцию: здания прачечной Лит. Л,Л1, водомерного узла Лит. К, дизельной Лит. У, душевой Лит. Ц, душевой Лит. Ч, здания проходной Лит. Х, здания склада Лит. Г2, здания склада Лит. Г3, Здания склада Лит. М, здания склада Лит. Н, здания склада-гаража Лит. Ж,Ж1, здание спального корпуса Лит. Р, здания спального корпуса-склада Лит. Г1, здания теплицы Лит. И, холодильника Лит. З,З1.

8.3. Использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения осуществляется с момента регистрации прав владения и пользования концессионера на объект концессионного соглашения, получения санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов и разрешений, предусмотренных действующим законодательством, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим соглашением (срок получения санитарно-эпидемиологических заключений и (или) иных документов и разрешений не более 36 (тридцать шесть) месяцев с момента регистрации прав владения и пользования концессионера на объект концессионного соглашения), оснащения движимым имуществом объекта концессионного соглашения и до прекращения действия настоящего соглашения в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Концессионная плата

9.1. Концессионная плата по настоящему соглашению предусмотрена в форме твердой суммы платежей согласно таблице, приведенной в приложении 6 к настоящему соглашению, с применением среднегодового индекса цен. При этом базовый размер концессионной платы для ее расчета по годам устанавливается на уровне 4500 тыс. рублей.

На период начала реконструкции длительностью 3 (три) года предусматривается отсрочка оплаты Концессионером концессионной платы. Объем отсроченной концессионной платы подлежит уплате Концессионером   в течение 7 лет, начиная с 2021 года, равными долями.

Концессионная плата вносится Концессионером путем перечисления денежных средств в бюджет Концедента по реквизитам, установленным в разделе 20 настоящего соглашении.

Концессионная плата вносится Концессионером в бюджет Концедента ежегодно в срок до 1 апреля текущего финансового года в течение всего срока действия настоящего соглашения.

В случае досрочного расторжения настоящего  соглашения при неисполнении установленных обязательств настоящим соглашением предусмотрены следующие платежи Концессионера:

| № п/п | Год | Платеж концессионера в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 4500 |
| 2 | 2019 | 9180 |
| 3 | 2020 | 14047 |
| 4 | 2021 | 19094 |
| 5 | 2022 | 17269 |
| 6 | 2023 | 15446 |
| 7 | 2024 | 13618 |
| 8 | 2025 | 11790 |
| 9 | 2026 | 9962 |
| 10 | 2027 | 8128 |
| 11 | 2028 | 6292 |
| 12 | 2029 | 6462 |
| 13 | 2030 | 6624 |
| 14 | 2031 | 6789 |
| 15 | 2032 | 6959 |
| 16 | 2033 | 7133 |
| 17 | 2034 | 7311 |
| 18 | 2035 | 7494 |
| 19 | 2036 | 7681 |
| 20 | 2037 | 7873 |
| 21 | 2038 | 8070 |
| 22 | 2039 | 8272 |
| 23 | 2040 | 8479 |
| 24 | 2041 | 8691 |
| 25 | 2042 | 8908 |
| 26 | 2043 | 9131 |
| 27 | 2044 | 9359 |
| 28 | 2045 | 9593 |
| 29 | 2046 | 9833 |
| 30 | 2047 | 10079 |
| 31 | 2048 | 10331 |
| 32 | 2049 | 10589 |
| 33 | 2050 | 10854 |
| 34 | 2051 | 11125 |
| 35 | 2052 | 11403 |
| 36 | 2053 | 11688 |
| 37 | 2054 | 11980 |
| 38 | 2055 | 12280 |
| 39 | 2056 | 12587 |
| 40 | 2057 | 12902 |
| 41 | 2058 | 13224 |
| 42 | 2059 | 13555 |
| 43 | 2060 | 13894 |
| 44 | 2061 | 14241 |
| 45 | 2062 | 14597 |
| 46 | 2063 | 14962 |
| 47 | 2064 | 15336 |
| 48 | 2065 | 15719 |

10. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств по настоящему соглашению

10.1. Концессионер по своему выбору предоставляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению в виде:

- осуществления страхования риска ответственности концессионера за нарушения обязательств по настоящему соглашению;

- безотзывной банковской гарантии;

- передачи концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита).

10.2. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по настоящему соглашению составляет 5 % от минимального объема инвестиций, привлекаемых концессионером в целях реконструкции, в том числе оснащения движимым имуществом объекта концессионного соглашения.

10.3. Срок обеспечения исполнения обязательств осуществляется на период реконструкции, в том числе оснащения движимым имуществом, и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Концессионером своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, Концессионер обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Концеденту иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств в соответствии с  пунктами 10.1 – 10.3 настоящего соглашения.

10.5. По окончании исполнения Концессионером обязательств, указанных в пункте 10.3 настоящего соглашения Концедент обязуется возвратить Концессионеру обеспечение исполнения обязательств по настоящему соглашению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Концедентом письменного требования Концессионера с приложением подтверждающих документов.

10.6. К Концессионеру применяются требования в отношении банков, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

11. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением

Концессионером условий настоящего соглашения

11.1. Контроль Концедента за исполнением настоящего соглашения осуществляется уполномоченными им органами, указанными в пункте 1.4 настоящего соглашения, в лице их представителей, которые имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением.

11.2._ Концедент в лице министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по соблюдению сроков, предусмотренных настоящим соглашением, и осуществлением инвестиций в рамках настоящего соглашения.

11.3._Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения технико-экономическим показателям, установленным настоящим соглашением,  в части проектно-плановых заданий.

11.4 Концедент в лице министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с министерством имущественных отношений Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта настоящего соглашения технико-экономическим показателям, установленным настоящим соглашением,  в части оснащения движимым имуществом, определенным в пункте 3.6 настоящего соглашения.

11.5 Концедент в лице министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением, и использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим соглашением.

11.6. Концедент в лице министерства строительства Самарской области осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения в части исполнения обязательств по использованию земельного участка в случае его предоставления с целью реконструкции в соответствии с условиями настоящего соглашения.

11.7. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего соглашения,  беспрепятственный доступ на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 настоящего соглашения.

11.8. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему соглашению. Порядок представления Концессионером и рассмотрения Концедентом указанной информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченные Концедентом органы имеют право напрямую взаимодействовать с Концессионером для целей исполнения (контроля) настоящего соглашения, в том числе:

передавать (направлять) Концессионеру от имени Концедента указания, запросы, уведомления или иные сообщения;

получать от Концессионера ответы, уведомления, отчеты или иную информацию в соответствии с настоящим соглашением.

11.9. Концедент (уполномоченные им органы) при осуществлении контроля в соответствии с настоящим разделом не вправе:

вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера;

разглашать сведения, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

11.10. При обнаружении Концедентом (уполномоченным им органом) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений.

11.11. Концессионер в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения требования Концедента об устранении нарушений, указанных в пункте 11.10 настоящего соглашения, обязан рассмотреть и письменно уведомить Концедента об исполнении требований.

11.12. Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Концедентом уведомления от Концессионера об устранении нарушений, указанных в пункте 11.10 настоящего соглашения, подписать документ об исполнении указанных требований.

11.13. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязательств, в том числе в соответствии с разделом 13 настоящего соглашения.

11.14. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте Концедента в сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

Возмещение Сторонами настоящего соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему соглашению не освобождает Сторону настоящего соглашения от исполнения этого обязательств в натуре.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных настоящим соглашением, требований технических регламентов, проектной документации и иных обязательных требований к качеству объекта концессионного соглашения.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего соглашения, Концедент обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего соглашения и (или) документа, требования которого (ых) нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет  15 (пятнадцать) рабочих дней, за исключением случаев, требующих более длительных сроков устранения нарушений в соответствии с действующим законодательством.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, установленных в пункте 12.2 настоящего соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 12.3 настоящего соглашения, или являются существенными в соответствии с действующим законодательством.

12.5. Все споры между Концессионером и Концедентом решаются по соглашению Сторон либо в судебном порядке.

12.6. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта концессионного соглашения в течение срока действия настоящего соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет со дня передачи объекта концессионного соглашения в соответствии с разделом 6 настоящего соглашения.

12.7. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему соглашению.

Возмещение указанных убытков производится в течение                                60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения Стороной соответствующей претензии. В случае если в течение указанного времени убытки не возмещены, Сторона вправе взыскивать соответствующие убытки в судебном порядке.

12.8. Сторона, претендующая на возмещение убытков, обязана направить уведомление возмещающей Стороне, содержащее оценку убытков и расчет суммы, которую она требует, а возмещающая Сторона в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить обоснованный ответ (соглашается она или нет с таким расчетом).

12.9. В случае если возмещающая Сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления обоснованного ответа.

12.10. В случае если возмещающая Сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение убытков, направленное в соответствии с пунктом 12.8 настоящего соглашения, Сторона, претендующая на возмещение убытков, должна договорится о переговорах в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с окончания срока, указанного в пункте 12.8 настоящего соглашения, с целью определения расчета и принятия решения относительно размера убытков.

12.11. Если Сторона, претендующая на возмещение убытков, и возмещающая Сторона не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы убытков в течение 30 (тридцати) рабочих дней после проведения переговоров в соответствии с пунктом 12.10 настоящего соглашения, либо в случае отказа в проведении переговоров, Сторона, претендующая на возмещение убытков, или возмещающая Сторона вправе взыскивать убытки в судебном порядке.

12.12. Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения расходов в случае досрочного расторжения настоящего соглашения в связи с существенными нарушениями условий настоящего соглашения.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты досрочного расторжения настоящего соглашения вправе направить в адрес другой Стороны требование о возмещении расходов. Указанное требование направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением. К требованию прилагаются документы, подтверждающие расходы Стороны, понесенные в результате реализации настоящего соглашения.

Размер расходов, подлежащий возмещению, определяется исходя из вложенных средств Концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения в соответствии с подтверждающими документами (платежные документы, выписки, договоры и иные документы, предусмотренные действующим законодательством).

Возмещение указанных расходов производится в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения виновной Стороной претензии от другой Стороны, потерпевшей убытки. В случае если в течение указанного времени убытки нарушившей Стороной не возмещены, другая Сторона вправе взыскивать соответствующие убытки в судебном порядке.

12.13. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неисполненного объема инвестиций Концессионера, направленных на реконструкцию объекта концессионного соглашения, за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером срока исполнения обязательства по реконструкции объекта концессионного соглашения, установленного пунктом 8.2 настоящего соглашения, более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней.

12.14. Концедент обязан уплатить Концессионеру пени в виде штрафа в размере 1/365 (одной трехсот шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от вложенного объема инвестиций Концессионера, направленных на реконструкцию объекта концессионного соглашения в соответствии с настоящим соглашением, за каждый день просрочки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательства, установленного пунктом 4.2 настоящего соглашения. Вложенный объем инвестиций Концессионера, направленных на реконструкцию объекта концессионного соглашения в соответствии с настоящим соглашением, должен быть подтвержден соответствующими документами.

12.15. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

12.16. В случае своевременного уведомления Концедентом Концессионера о предоставлении необходимого количества путевок в текущем году в соответствии с пунктом 1.2 настоящего соглашения, и непредоставлении Концессионером путевок в предусмотренном объеме, Концессионер обязан уплатить в  бюджет Концедента неустойку в виде штрафа в размере 50% от стоимости непредоставленных путевок.

13. Порядок наступления особого обстоятельства

13.1. При обнаружении Концедентом (уполномоченными им органами) не зависящего от Сторон особого обстоятельства, делающего невозможным исполнение обязательств в сроки, установленные настоящим соглашением, Концедент (уполномоченные им органы) обязуется немедленно уведомить Концессионера об особом обстоятельстве в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего соглашения.

При обнаружении Концессионером не зависящего от Сторон особого обстоятельства, делающего невозможным реконструкцию объекта концессионного соглашения в сроки, установленные настоящим соглашением, и эксплуатацию объекта концессионного соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об особом обстоятельстве в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего соглашения.

13.2. Взаимодействие между Концедентом (уполномоченными им органами) и Концессионером может осуществляться в форме переписки и (или) проведения совещаний.

13.3. Особыми обстоятельствами признаются:

обнаружение на земельном участке археологических объектов, опасных веществ (включая обнаружение в почве или грунтовых водах), военных объектов, в случае если информация о таких археологических, военных объектах, опасных веществах, не содержалась в представленной Концедентом (уполномоченными им органами) информации, если Концедент и (или) Концессионер не знал и не мог знать о таких археологических, военных объектах, опасных веществах на дату заключения настоящего соглашения, и их наличие на земельном участке не могло быть разумно предвидено квалифицированным и опытным подрядчиком;

отказ в выдаче и (или) согласовании в срок, установленный действующим законодательством, разрешительной документации, необходимой для исполнения обязательств по реконструкции объекта концессионного соглашения;

досрочное прекращение договора аренды земельного участка или иных прав на земельный участок, предоставленных Концессионеру, если такое прекращение произошло не по вине Концессионера;

необоснованные действия третьих лиц, повлекшие увеличение сроков исполнения обязательств по настоящему соглашению в результате нарушения сроков, отведенных действующим законодательством  на выдачу технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения к инженерным сетям;

13.4. Если в результате наступления особого обстоятельства Концессионер не может завершить реконструкцию  объекта концессионного соглашения в срок, указанный в пункте 8.2 настоящего соглашения, Концедент вправе предоставить Концессионеру дополнительное время для его завершения на срок, не превышающий срок задержки, вызванной наступлением особого обстоятельства, но не более срока, установленного абзацем 2 пункта 16.3 настоящего соглашения.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств

непреодолимой силы

14.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему  соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.2. Сторона, нарушившая условия настоящего  соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

о наступлении указанных обстоятельств не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему соглашению не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты их возобновления.

14.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств  непреодолимой силы, послуживших препятствием к надлежащему исполнению обязательств по настоящему соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней все необходимые меры, соответствующие характеру последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 настоящего соглашения. Перечень конкретных мер в данном случае определяется по взаимному соглашению Сторон в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев и Стороны не имеют возможности осуществлять реализацию настоящего соглашения в дальнейшем, Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение.

15. Изменение настоящего  соглашения

15.1. Настоящее соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего соглашения, определенные на основании решения Концедента о заключении настоящего соглашения и ________________ (в зависимости от порядка заключения концессионного соглашения: в соответствии с частью 4.9 или частью 4.10 статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»), могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения Концедента в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

15.2. Концедент обязан рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий настоящего соглашения в случае, если реализация настоящего соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

15.3. Решение об изменении существенных условий настоящего соглашения принимается Концедентом в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера на основании решения Правительства Самарской области.

15.4. Решение об изменении настоящего соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом Концедент в течение                30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера обязан уведомить Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить Концессионеру мотивированный отказ.

15.5. В случае если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований Концессионера Концедент не принял решение об изменении существенных условий настоящего соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение настоящего соглашения до принятия Концедентом решения об изменении существенных условий настоящего соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

15.6. Изменение существенных условий настоящего соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

15.7. Настоящее соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.8. Внесение изменений в настоящее соглашения осуществляется в письменной форме.

16. Прекращение действия настоящего соглашения

16.1. Настоящее соглашение прекращается:

по истечении срока действия;

по соглашению Сторон;

на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

на основании решения Правительства Самарской области о его досрочном расторжении, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего соглашения относятся:

нарушение сроков, установленных пунктом 8.2 настоящего соглашения, более чем на 180 (сто восемьдесят) календарных дней;

использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных настоящим соглашением;

приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим соглашением;

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 7 настоящего соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего соглашения относится невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта концессионного соглашения.

16.5. Основанием для расторжения настоящего соглашения является несоответствие юридического лица, реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица – Концессионера, требованиям к лицам _____________ (в зависимости от порядка заключения концессионного соглашения: в соответствии с частью 4.9 или частью 4.10 статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»), установленным Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по концессионному соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по концессионному соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

18. Заключительные положения

18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты этого изменения.

18.2. Настоящее соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр предназначен для Концедента и два экземпляра – для Концессионера.

18.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему соглашению, как заключенные в момент подписания настоящего соглашения, так и после вступления в силу настоящего соглашения, являются его неотъемлемой частью. Приложения и дополнительные  соглашения подписываются  уполномоченными представителями Сторон.

19. Приложения к настоящему соглашению

Неотъемлемой частью настоящего соглашения являются приложения к нему:

приложение 1«Описание, технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения»;

приложение 2 «Форма акта приема-передачи имущества от Концедента Концессионеру»;

приложение 3 «Форма Акта о выполненных работах по реконструкции объекта концессионного соглашения»;

приложение 4 «Акт о выполнении условий по оснащению движимым имуществом, входящего в состав объекта концессионного соглашения».

приложение 5 «Форма акта приема-передачи имущества от Концессионера Концеденту».

приложение 6 «Концессионная плата».

20. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Концедент Правительство Самарской области | Концессионер Закрытое акционерное общество Учреждение детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного функционирования "Энергетик" |
| --- | --- |
| Российская Федерация, 443006, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210. УФК по Самарской области (министерство_экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области) л/с 04422000060 к счету № 40101810200000010001 л/с 216.01.001.0 к л/с министерства управления финансами Самарской области № 02422000010 в УФК по Самарской области к счету № 40201810500000108005 Отделение Самара БИК 043601001 ИНН 6315800890 КПП 631501001 ОКПО 02736254 ОКТМО 36701000 ОГРН 1056315163850 | Российская Федерация, 353408, Краснодарский край, г-к Анапа, с. Сукко, ул. Виноградная, д. 1 р/с 40702810700450000113 в КБ "Кубань Кредит" (ООО) к/с 30101810200000000722 БИК 040349722 ИНН 2301012388 КПП 230101001 ОКПО 45986317 ОГРН 1022300512838 |
| Врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области ___________________А.П.Нефёдов М.П. | Генеральный директор _____________Л.П.Красноруцкий М.П. |